Приложение к постановлению 
администрации городского округа Мытищи
от 17.06.2016 года № 2362

| Паспорт муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорожно-транспортной сети городского округа Мытищи. 2. Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи. 3. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа Мытищи. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство городского округа Мытищи» (далее – подпрограмма 1) подпрограмма 2 «Развитие автомобильного пассажирского транспорта городского округа Мытищи» (далее – подпрограмма 2) подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения городского округа Мытищ» (далее – подпрограмма 3) |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам: | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Московской области | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 561 942,7 | 979 909,2 | 900 602,5 | 1 214 581,4 | 1 231 725,5 | 1 235 124,1 |
| Внебюджетные источники | 322 488,0 | 107 855,0 | 130 744,0 | 83 889,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Приведение транспортно - эксплуатационных характеристик дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов, позволяющих обеспечить бесперебойную и надежную работу объектов дорожно-мостового хозяйства и улучшить потребительские свойства улично-дорожной сети (пропускную способность и др.); |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию 3,7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения за время реализации подпрограммы; |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ремонта 91,7 км автомобильных дорог; |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы (продолжение) | Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения; |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение бесперебойного обслуживания пассажиров; |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодное обеспечение социальных гарантий по перевозке льготной категории граждан по 13 (с 2017 года – по 14) муниципальным маршрутам регулярного сообщения по регулируемым тарифам; |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение экологической обстановки за счет доведения уровня обеспеченности пассажирского автопарка подвижным составом более высокого экологического класса до 99,2% к концу 2018 года. |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика проблемы в рассматриваемой сфере

и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Мытищи на период 2016 – 2020 годы» разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации Мытищинского муниципального района от 06.10.2015 №2742, и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Мытищи, одной из которых является создание безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности жителей муниципального образования, в том числе и в сфере транспортного обслуживания населения.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы. Развитие городских и сельских территорий муниципального образования, увеличение парка автомобилей требует расширения существующих и строительства новых дорог, при этом транспортная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность территорий, безопасность и надежность городских, внутриокружных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети округа с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению комфортности и регулярности осуществления пассажирских перевозок для жителей и гостей муниципалитета.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах конкретного направления муниципальной политики, создаст условия для эффективного использования бюджетных средств, обеспечит комплексное воздействие администрации на процесс усовершенствования дорожной-транспортной сети округа.

- Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 3 подпрограмм.

  - Перечень подпрограмм муниципальной программы

## 1. Дорожное хозяйство городского округа Мытищи (подпрограмма 1);

2. Развитие автомобильного пассажирского транспорта городского округа Мытищи (подпрограмма 2);

3. Безопасность дорожного движения городского округа Мытищи (подпрограмма 3);

  - Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 направлена на развитие дорожно-транспортной сети и обеспечение своевременного ремонта объектов дорожно-мостового хозяйства в соответствии с нормативными требованиями на территории городского округа Мытищи.

Подпрограмма 2 направлена на организацию транспортного обслуживания населения  городского округа Мытищи.

Подпрограмма 3 направлена на ликвидацию очагов аварийности на участках дорог и профилактику их возникновения в городском округе Мытищи.

- Раздел. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа нацелена на повышение эффективности дорожно-транспортной сети.

Главными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорожно-транспортной сети Городского округа Мытищи;

- создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи;

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Городского округа Мытищи.

Реализация целей подпрограмм осуществляется посредством решения комплекса задач, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Состав целей и перечень задач подпрограмм приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия структурированы по объемам финансирования по годам реализации муниципальной программы в составе входящих в нее подпрограмм и представлены в Приложениях №2 к Паспортам подпрограмм. Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы отражено в подпрограммах.

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы в составе подпрограмм структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в Приложениях №1 к Паспортам подпрограмм.

- Контроль за ходом реализации муниципальной программы

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограмм (1, 2, 3). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой администрации городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм (1, 2, 3) и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором – Первым заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм (1, 2, 3) и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель подпрограмм:

- по подпрограмме 1: управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи;

- по подпрограммам 2, 3: управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Мытищи.

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации Мытищинского муниципального района от 06.10.2015 №2742 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи на 2016-2010 годы».

Приложение №1
к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
 городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"

Паспорт подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство городского округа Мытищи»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель подпрограммы |  | Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорожно-транспортной сети городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчётный (базовый) период |  | Итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Задача 1 подпрограммы |  | Развитие дорожно-транспортной сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 156,1 |  | 1 354 750,3 | 157 204,3 | 113 980,0 | 386 423,3 | 366 191,0 | 330 951,7 |
| Задача 2 подпрограммы |  | Обеспечение надлежащего содержания объектов дорожно-мостового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 430 259,6 |  | 2 419 940,5 | 461 852,7 | 455 893,0 | 477 646,2 | 500 377,3 | 524 171,3 |
| Задача 3 подпрограммы |  | Обеспечение своевременного ремонта объектов дорожно-мостового хозяйства в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 217 484,1 |  | 1 234 106,2 | 285 545,2 | 221 592,3 | 231 646,7 | 242 162,1 | 253 159,9 |
| Задача 4 подпрограммы |  | Организация парковочного пространства в жилой зоне, улично-дорожной сети и у объектов притяжения транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 652,0 |  | 67 416,4 | 54 698,0 | 2 916,8 | 3 089,1 | 3 263,7 | 3 448,8 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | «Дорожное хозяйство городского округа Мытищи» | Администрация городского округа Мытищи | Всего: | 5076 213,4 | 959 300,2 | 794 382,1 | 1098 805,3 | 1111 994,1 | 1111 731,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 5056 213,4 | 939 300,2 | 794 382,1 | 1098 805,3 | 1111 994,1 | 1111 731,7 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | Приведение транспортно - эксплуатационных характеристик дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов, позволяющих обеспечить бесперебойную и надежную работу объектов дорожно-мостового хозяйства и улучшить потребительские свойства улично-дорожной сети (пропускную способность и др.); |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ввод в эксплуатацию 3,7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения за время реализации подпрограммы; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение ремонта 91,7 км автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика проблемы в рассматриваемой сфере

и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы 1

В целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений, в границах населенных пунктов городского округа Мытищи, а именно деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию, разработана данная муниципальная программа на долгосрочный период. Предлагаемый комплекс программных мероприятий является логическим продолжением мероприятий целевых программ, реализуемых в предыдущие годы на территории Мытищинского муниципального района, и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Мытищи в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Автомобильные дороги, как объекты транспортной инфраструктуры, являются неотъемлемой и жизненно важной составляющей любого населенного пункта. На сегодняшний день общая протяженность дорожной сети городского округа Мытищи составляет 387,9 км. Тем не менее, состояние дорожно-транспортного комплекса муниципалитета в настоящее время не в полной мере соответствует потребностям социально-экономического развития муниципального образования. Существующий дефицит провозных и пропускных способностей дорожно-транспортной сети оказывает влияние на ухудшение транспортной доступности населенных пунктов, как следствие, снижение мобильности населения, а также препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики городского округа Мытищи.

На сегодняшний день назрела острая необходимость строительства дополнительных выездов из города, возведения современных транспортных развязок и дорог-дублеров, транспортно-пересадочных узлов, комплексной реконструкции загруженных участков дорог в целях уширения проезжей части и оптимизации пропускной способности в черте населенных пунктов. Это позволит снизить интенсивность движения на наиболее загруженных участках, повысив тем самым транспортную доступность объектов муниципального образования в целом.

Устойчивое функционирование современной транспортной системы – одна из первоочередных задач органов местного самоуправления. Ежегодно автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по их обслуживанию и содержанию, а именно профилактических работ по летней и зимней уборке.

Основная задача уборки – поддержание поверхностей дорожного полотна и сооружений в чистом состоянии с целью сохранения эксплуатационных свойств материалов из которых они изготовлены. Летняя уборка заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид городских улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности дорожного движения.

При выполнении работ по зимней уборке дорог особое значение отводится комплексу мероприятий по очистке дорожного полотна от свежевыпавшего снега, предупреждению образования скоплений снега, а также борьбе с гололедом. Важнейшим условием качественного выполнения работ по зимней уборке городских дорог является ее своевременность. При несвоевременной уборке под воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах, увеличивая частоту возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В обязательном порядке проводятся мероприятия по содержанию подземных переходов и лестничных спусков, осуществляется уборка автобусных остановок, производится обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков, наносится разметка на дороги городского округа.

Рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения сказывается на увеличении числа транспортных средств и, как следствие, – увеличении интенсивности транспортного движения, что отражается на ускоренной изнашиваемости дорог, образовании выбоин, снижении сцепного качества покрытия. Для поддержания улично-дорожной сети муниципального образования в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходимо своевременное и качественное проведение ремонтных работ самой автодороги и её технологических составляющих, как в части необходимого  временного восстановления (1-5 лет) износа дорожного полотна и сцепных свойств покрытия, так и в целях обеспечения восстановления несущей способности и уровня надежности дороги.

Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна и безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях  ливневой  канализации. На сегодняшний день протяженность системы  ливневой канализации вдоль улично-дорожной сети городского округа Мытищи составляет 72 тыс.п.м. Существующая система не в полном объеме осуществляет водосбор с проезжей части дорог округа, а на некоторых участках совсем отсутствует, что влечет к разрушению асфальтобетонного покрытия раньше нормативного срока. Для приведения всей системы ливневой канализации в нормативное состояние необходимо проведение работ не только по ее содержанию, но также по строительству новых, ремонту и реконструкции действующих сетей.

Учитывая комплексный характер работ по осуществлению дорожной деятельности в границах муниципального образования, программно-целевой метод позволит оптимально использовать существующий ресурс отрасли дорожно-мостового хозяйства для сохранения сформированной сети дорог и поддержания ее на доступном транспортно-эксплуатационном уровне, сбалансированного развития транспортной системы, а также сокращения проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

- Цели и задачи подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, увеличение пропускной способности и улучшение параметров дорожно-транспортной сети городского округа Мытищи.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

- развитие дорожно-транспортной сети;

- обеспечение своевременного ремонта объектов дорожно-мостового хозяйства в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение надлежащего содержания объектов дорожно-мостового хозяйства.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Мероприятия структурированы по объемам финансирования по годам реализации подпрограммы и представлены в Приложении №2 к Паспорту подпрограммы 1. Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год.

## Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Программные мероприятия, реализация которых предусмотрена в форме субсидий на иные цели, исполнение функций муниципального заказчика | ## Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия осуществляется на основании локальных сметных расчетов, определенных в соответствии со сметными нормативами для конкретного вида работ (строительство, реконструкция, содержание, ремонт и др.), в том числе с учетом индексации цен к уровню предыдущего года. При отсутствии нормативов – средняя стоимость работ, предлагаемая потенциальными исполнителями в количестве не менее 3-х предложений |
| ## 2 | ## Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Мытищи, обеспечивающих выполнение (оказание) муниципальных работ (услуг) | ## Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен в соответствии с Порядком определения объема субсидий для выполнения муниципального задания, расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений – сводные показатели проектов муниципальных заданий и Планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов цен к уровню предыдущего года |

- Планируемые результаты реализации подпрограммы 1

Планируемые результаты реализации подпрограммы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в Приложении №1 к Паспорту подпрограммы 1.

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 1

| № п/п | Наименование показателя, характеризующего достижение цели | Ед. изм. | Алгоритм расчета значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Значение показателей определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |
|  | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | ед. | Значение показателя определяется на основании данных о количестве сельских населенных пунктов, вновь обеспеченных в течение года связью с автодорожной сетью, ранее не имевших круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования местного значения с твердым покрытием |
|  | Содержание улично-дорожной сети | тыс.кв.м, кв.м, п.м, шт. | Значение показателей определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |
|  | Содержание и обслуживание ливневой канализации | тыс.п.м |  |
|  | Содержание и обслуживание очистных сооружений | шт. |  |
|  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние ( в том числе с привлечением Субсидии) | кв.м | Значение показателей определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |
|  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования | кв.м | Значение показателей определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Значение показателей определяется на основании данных по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |
|  | Ремонт дорог | кв.м |  |
|  | Ремонт внутриквартальных дорог | кв.м |  |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий | кв.м |  |
|  | Ремонт и устройство тротуаров | кв.м |  |
|  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % | Значение показателя определяется на основании отчетных данных - Форма статистического наблюдения N 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (годовая) |
|  | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | % | Значение показателя определяется по следующей формуле: P=((N-O)/N)*100%, где P – дефицит парковочных мест общего пользования, %. N – необходимое общее количество парковочных мест общего пользования по городскому округу Мытищи, О – общее количество парковочных мест общего пользования. |

- Контроль за ходом реализации муниципальной программы

Ответственность за реализацию подпрограммы 1 несет муниципальный заказчик (ответственный исполнитель) подпрограммы 1 – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой администрации городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограммы 1 и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором – Первым заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограммы 1 и координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 1 – управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи.

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации Мытищинского муниципального района от 06.10.2015 №2742 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи на 2016-2010 годы».

Приложение №1
к Паспорту подпрограммы 1

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1 "Дорожное хозяйство городского округа Мытищи"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (2015г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Задача 1 «Развитие дорожно-транспортной сети» | 1 354 750,3 | 1.1. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,8 |
|  |  |  | 1.2. Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение надлежащего содержания объектов дорожно-мостового хозяйства» | 2 419 940,5 | 2.1. Содержание улично-дорожной сети: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дорог | тыс.кв.м | 2 255,5 | 2 255,5 | 2 255,5 | 2 255,5 | 2 255,5 | 2 255,5 |
|  |  |  | тротуаров | кв.м | 269 709 | 269 709 | 269 709 | 269 709 | 269 709 | 269 709 |
|  |  |  | автобусных остановок | кв.м | 7 474,5 | 7 474,5 | 7 474,5 | 7 474,5 | 7 474,5 | 7 474,5 |
|  |  |  | подземных пешеходных переходов | кв.м | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
|  |  |  | барьерного ограждения | п.м | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 |
|  |  |  | дорожных знаков | шт. | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 |
|  |  |  | светофорных объектов | шт. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  |  |  | 2.2. Содержание и обслуживание ливневой канализации | тыс.п.м | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
|  |  |  | 2.3. Содержание и обслуживание очистных сооружений | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение своевременного ремонта объектов дорожно-мостового хозяйства в соответствии с нормативными требованиями» | 1 234 106,2 | 3.1. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования | кв.м | 64 279,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3.2. Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования | кв.м | 19 816,00 | 8 965,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3.3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 23,9 | 23,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
|  |  |  | 3.4. Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % | 8,9 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 6 |
|  |  |  | 3.5. Ремонт дорог | кв.м | 167 482,20 | 162 028,40 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  |  |  | 3.6. Ремонт внутриквартальных дорог | кв.м | 9 561,00 | 28 668 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
|  |  |  | 3.7. Площадь отремонтированных дворовых территорий | кв.м | 26 935,20 | 57 225 | 25 658,50 | 25 658,50 | 25 658,50 | 25 658,50 |
|  |  |  | 3.8. Ремонт и устройство тротуаров | кв.м | 11373,6 | 19 904 | 8 550 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| 4. | Задача 4. «Организация парковочного пространства в жилой зоне, улично-дорожной сети и у объектов притяжения транспортных потоков» | 67 416,4 | 4.1.Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | % | 12,49 | 9,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |

| Приложение №2 к Паспорту подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Дорожное хозяйство городского округа Мытищи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий (годы) | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 «Развитие дорожно-транспортной сети» | 2016 – 2020 | Итого | 116 156,1 | 1354 750,3 | 157 204,3 | 113 980,0 | 386 423,3 | 366 191,0 | 330 951,7 |  |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети | 2016 – 2020 | Итого | 116 156,1 | 1 354 750,3 | 157 204,3 | 113 980,0 | 386 423,3 | 366 191,0 | 330 951,7 |  |  |
| 1.1.1 | ПИР, строительство и реконструкция транспортных развязок | 2016 – 2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 114 032,9 | 186 764,0 | 149 435,0 | 0,0 | 14 000,0 | 23 329,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ | 1,1 км |
| 1.1.2 | ПИР, строительство и реконструкция дорог | 2016 – 2020 | Итого | 2 000,0 | 1 043 296,3 | 3 644,3 | 91 990,0 | 308 848,3 | 307 862,0 | 330 951,7 |  | 2,5 км |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 000,0 | 1 042 672,0 | 3 020,0 | 91 990,0 | 308 848,3 | 307 862,0 | 330 951,7 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  |  | 624,3 | 624,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «УГиО» |  |
| 1.1.3 | ПИР, строительство и реконструкция иных объектов дорожно-мостового хозяйства | 2016 –2019 | Итого | 123,2 | 124 690,0 | 4 125,0 | 21 990,0 | 63 575,0 | 35 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи |  | 123 390,0 | 2 825,0 | 21 990,0 | 63 575,0 | 35 000,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ | 1,7 км |
|  |  |  |  | 123,2 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Водосток» | 65 пог.м. |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение надлежащего содержания объектов дорожно-мостового хозяйства» | 2016-2020 | Итого | 430 259,6 | 2 419 940,5 | 461 852,7 | 455 893,0 | 477 646,2 | 500 377,3 | 524 171,3 |  |  |
| 2.1 | Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети | 2016-2020 | Итого | 430 259,6 | 2 419 940,5 | 461 852,7 | 455 893,0 | 477 646,2 | 500 377,3 | 524 171,3 |  |  |
| 2.1.1 | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства на территории городского округа Мытищи | 2016-2020 | Итого | 293 003,6 | 1 836 427,6 | 328 903,6 | 350 753,9 | 367 668,7 | 385 315,3 | 403 786,1 |  | Дорог - 2255,5 тыс.кв.м, тротуаров - 269,7 тыс.кв.м, территории заездных карманов остановочных пунктов и посадочных площадок - 7,6 тыс.кв.м (162 шт.) |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 107 602,1 | 662 103,2 | 120 000,0 | 126 430,9 | 132 373,2 | 138 461,3 | 144 837,8 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ) |  |
|  |  |  |  |  | 238,5 | 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Леспаркхоз» (МЗ-2015 г.) |  |
|  |  |  |  | 147 605,0 | 922 932,2 | 166 609,9 | 176 166,1 | 184 445,8 | 193 248,2 | 202 462,2 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 6 000,0 | 33 729,0 | 6 106,0 | 6 416,0 | 6 737,0 | 7 074,0 | 7 396,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |  |
|  |  |  |  | 21 796,5 | 149 034,5 | 30 000,0 | 27 740,9 | 29 044,7 | 30 409,8 | 31 839,1 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |  |
|  |  |  |  | 10 000,0 | 68 390,2 | 5 949,2 | 14 000,0 | 15 068,0 | 16 122,0 | 17 251,0 | МКУ «ТУ «Федоскино» |  |
| 2.1.2 | Текущий ремонт дорог, мостов, тротуаров, в т.ч. ямочный ремонт, разметка дорог, покраска бортового камня, металлических ограждений, приведение внутриквартальных территорий, территорий общего пользования в нормативное состояние | 2016-2020 | Итого | 99 565,7 | 414 384,8 | 91 218,7 | 75 361,1 | 78 861,0 | 82 544,0 | 86 400,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 91 115,4 | 360 754,5 | 77 720,2 | 65 961,1 | 69 061,0 | 72 306,9 | 75 705,3 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 7 950,3 | 48 131,8 | 10 000,0 | 8 900,0 | 9 300,0 | 9 737,1 | 10 194,7 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |  |
|  |  |  |  | 500,0 | 2 500,5 | 500,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 2 998,0 | 2 998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ (Федоскино) |  |
| 2.1.3 | Содержание и обслуживание ливневой канализации и очистных сооружений | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 34 208,6 | 146 983,0 | 35 563,6 | 25 966,2 | 27 186,6 | 28 464,4 | 29 802,2 | МКУ «Водосток» (МЗ) | Содержание и обслуживание 72 км ливневой канализации |
| 2.1.4 | Экспертиза проектно-сметной документации объектов транспортной сети городского округа Мытищи, подготовка и согласование исходно-разрешительной документации | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 000,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | МКУ УКС ЖКХ | Проведение независимой экспертизы, согласование документации |
| 2.1.5 | Инженерно-геодезические изыскания, составления исполнительных чертежей подземных инженерных сетей ливневой канализации | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 434,6 | 4 429,6 | 805,8 | 844,5 | 884,2 | 925,8 | 969,3 | МКУ «Водосток» (ФМЗ) | Исполнительная документация подземных инженерных сетей ливневой канализации |
| 2.1.6 | Подготовка исполнительной документации для паспортизации дорог | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 447,1 | 2 620,0 | 476,6 | 499,5 | 523,0 | 547,6 | 573,3 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | Исполнительная документация |
| 2.1.7 | Лабораторные исследования качества работ по ремонту автомобильных дорог | 2016-2020 | Итого | 1 500,0 | 9 995,5 | 3 784,4 | 1 467,8 | 1 522,7 | 1 580,2 | 1 640,4 |  | Оценка качества работ по ремонту автомобильных дорог |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 200,0 | 7 895,5 | 2 884,4 | 1 167,8 | 1 222,7 | 1 280,2 | 1 340,4 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  |  | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |  |
|  |  |  |  | 300,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |  |
| 2.1.8 | Оказание услуг по предоставлению данных по метеонаблюдению | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ | Данные метеонаблюдения |
| 3 | Задача 3 «Обеспечение своевременного ремонта в соответствии с нормативными требованиями и безопасности на объектах дорожно-мостового хозяйства» | 2016 - 2020 | Итого | 217 484,1 | 1 234 106,2 | 285 545,2 | 221 592,3 | 231 646,7 | 242 162,1 | 253 159,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 633,3 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 197 850,8 | 1 214 106,2 | 265 545,2 | 221 592,3 | 231 646,7 | 242 162,1 | 253 159,9 |  |  |
| 3.1 | Ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства | 2016-2020 | Итого | 217 484,1 | 1 234 106,2 | 285 545,2 | 221 592,3 | 231 646,7 | 242 162,1 | 253 159,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 633,3 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 197 850,8 | 1 214 106,2 | 265 545,2 | 221 592,3 | 231 646,7 | 242 162,1 | 253 159,9 |  |  |
| 3.1.1 | Ремонт дорог на территории городского округа Мытищи (список 1) | 2016-2020 | Итого | 193 659,0 | 1 091 917,8 | 241 875,9 | 198 632,6 | 207 607,8 | 216 993,3 | 226 808,2 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 633,3 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 174 025,7 | 1 071 917,8 | 221 875,9 | 198 632,6 | 207 607,8 | 216 993,3 | 226 808,2 |  |  |
|  |  |  |  | 134 625,0 | 727 939,3 | 164 627,5 | 131 279,3 | 137 449,5 | 143 909,6 | 150 673,4 | МКУ УКС ЖКХ | 201795,7 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 53 563,8 | 12 603,8 | 9 445,0 | 9 958,0 | 10 496,0 | 11 061,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» | 9250 кв.м. |
|  |  |  |  | 39 400,7 | 175 439,9 | 35 337,6 | 32 650,8 | 34 185,3 | 35 792,0 | 37 474,2 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | 27036,2 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 114 974,8 | 9 307,0 | 25 257,5 | 26 015,0 | 26 795,7 | 27 599,6 | МКУ УКС ЖКХ (Федоскино) | 9839,2 кв.м. |
| 3.1.2 | Ремонт тротуаров на территории городского округа Мытищи (список 2) | 2016-2020 | Итого | 23 825,1 | 142 188,4 | 43 669,3 | 22 959,7 | 24 038,9 | 25 168,8 | 26 351,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 16 125,1 | 98 125,7 | 35 929,6 | 14 494,7 | 15 176,0 | 15 889,3 | 16 636,1 | МКУ УКС ЖКХ | 16 202,4 кв.м. |
|  |  |  |  | 7 700,0 | 44 062,7 | 7 739,7 | 8 465,0 | 8 862,9 | 9 279,5 | 9 715,6 | МКУ «ТУ «Мытищинское» | 3 701,6 кв.м. |
| 4 | Задача 4. «Организация парковочного пространства в жилой зоне, улично-дорожной сети и у объектов притяжения транспортных потоков» | 2016 – 2020 | Итого | 2 652,0 | 67 416,4 | 54 698,0 | 2 916,8 | 3 089,1 | 3 263,7 | 3 448,8 |  |  |
| 4.1 | Реализация комплекса мер по созданию парковочных мест на территории городского округа Мытищи | 2016 – 2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 652,0 | 67 416,4 | 54 698,0 | 2 916,8 | 3 089,1 | 3 263,7 | 3 448,8 |  |  |
| 4.1.1 | Устройство парковочных мест (список 3) | 2016 | итого | 1 200,0 | 58 508,0 | 53 144,0 | 1 254,0 | 1 310,0 | 1 369,0 | 1 431,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 49 974,0 | 49 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  | 1 200,0 | 8 534,0 | 3 170,0 | 1 254,0 | 1 310,0 | 1 369,0 | 1 431,0 | МКУ «ТУ «Пироговский» |  |
| 4.1.2 | Обустройство гостевых автостоянок на территории городского округа Мытищи | 2016 –2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 452,0 | 8 908,4 | 1 554,0 | 1 662,8 | 1 779,1 | 1 894,7 | 2 017,8 | МКУ УКС ЖКХ | 165 пог.м |
| Итого по подпрограмме: |  |  | Итого | 766 551,8 | 5 076 213,4 | 959 300,2 | 794 382,1 | 1098 805,3 | 1111 994,1 | 1111 731,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 633,3 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи, из них: | 746 918,5 | 5 056 213,4 | 939 300,2 | 794 382,1 | 1098 805,3 | 1111 994,1 | 1111 731,7 |  |  |
| МКУ «Леспаркхоз» |  |  |  | 107 602,1 | 662 341,7 | 120 238,5 | 126 430,9 | 132 373,2 | 138 461,3 | 144 837,8 |  |  |
| МЗ |  |  |  | 107 602,1 | 662 103,2 | 120 000,0 | 126 430,9 | 132 373,2 | 138 461,3 | 144 837,8 |  |  |
| МЗ-2015 |  |  |  | 0,0 | 238,5 | 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МКУ УКС ЖКХ |  |  |  | 509 255,4 | 3 652 428,4 | 667 984,6 | 530 969,3 | 822 572,4 | 822 515,6 | 808 386,5 |  |  |
| МКУ «ТУ «Мытищинское» |  |  |  | 77 594,6 | 419 888,9 | 84 153,9 | 78 256,2 | 81 915,9 | 85 766,0 | 89 796,9 |  |  |
| МКУ «ТУ «Пироговский» |  |  |  | 7 700,0 | 99 827,3 | 22 680,3 | 17 915,0 | 18 805,0 | 19 739,0 | 20 688,0 |  |  |
| МКУ «ТУ «Федоскино» |  |  |  | 10 000,0 | 5 949,2 | 5 949,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| МКУ «Водосток» |  |  |  | 34 766,4 | 152 712,6 | 37 669,4 | 26 810,7 | 28 070,8 | 29 390,2 | 30 771,5 |  |  |
| МЗ |  |  |  | 34 208,6 | 146 983,0 | 35 563,6 | 25 966,2 | 27 186,6 | 28 464,4 | 29 802,2 |  |  |
| ФМЗ |  |  |  | 557,8 | 5 729,6 | 2 105,8 | 844,5 | 884,2 | 925,8 | 969,3 |  |  |
| МБУ «УГиО» |  |  |  |  | 624,3 | 624,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  | 62 441,0 | 0,0 | 14 000,0 | 15 068,0 | 16 122,0 | 17 251,0 |  |  |

Список №1 к перечню мероприятий подпрограммы 1

Адресный перечень дорог городского округа Мытищи на проведение ремонта*

подпрограммы №1 «Дорожное хозяйство городского округа Мытищи»

| № п/п |  | Адрес объекта | Проектная мощность (кв.м.) | Объем финансирования, (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  | 191 795,7 | 184 627,5 | 20 000,0 | 164 627,5 |  |
| 1 |  | Дороги общего пользования | 115 903,0 | 105 260,4 | 20 000,0 | 85 260,4 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.1 |  | ул. Силикатная (от ул.Угольная до ул. Стрелковая) | 8 378,0 | 8 714,5 | 0,0 | 8 714,5 |  |
| 1.2 |  | ул. Силикатная (от ул.Угольная до конечной остановки автобуса) | 8 340,0 | 6 294,0 | 0,0 | 6 294,0 |  |
| 1.3 |  | ул. Силикатная (от ж/д переезда до остановки) | 2 105,0 | 2 105,1 | 0,0 | 2 105,1 |  |
| 1.4 |  | ул. 3-я Крестьянская | 4 849,0 | 6 726,5 | 0,0 | 6 726,5 |  |
| 1.5 |  | ул.Комарова уч.1 (от Новомытищинского пр-та до ул.Институтская) | 8 614,0 | 8 754,2 | 0,0 | 8 754,2 |  |
| 1.6 |  | ул.Комарова уч.2 (от ул.Институтская до 1-го Рупасовского переулка) | 5 056,0 | 6 435,5 | 0,0 | 6 435,5 |  |
| 1.7 |  | ул. Колонцова (от ул.Абрамова до привокзальной площади) | 2 474,0 | 2 464,9 | 0,0 | 2 464,9 |  |
| 1.8 |  | привокзальная площадь со стороны ул.Колонцова | 5 945,0 | 3 738,3 | 0,0 | 3 738,3 |  |
| 1.9 |  | ул. Попова | 16 780,0 | 12 984,3 | 5 064,8 | 7 919,5 |  |
| 1.10 |  | ул. Крупской (от Новомытищинского пр-та до ул.Летная) | 5 036,0 | 4 855,5 | 0,0 | 4 855,5 |  |
| 1.11 |  | ул. 2-я Институтская | 12 250,0 | 9 529,2 | 3 717,0 | 5 812,2 |  |
| 1.12 |  | ул.Тайнинская | 2 275,0 | 1 510,0 | 589,0 | 921,0 |  |
| 1.13 |  | ул.Угольная | 13 407,0 | 11 101,7 | 4 330,4 | 6 771,3 |  |
| 1.14 |  | ул.Красноармейская | 3 240,0 | 5 016,3 | 1 956,7 | 3 059,6 |  |
| 1.15 |  | ул.Владимирская | 1 359,0 | 2 383,4 | 929,7 | 1 453,7 |  |
| 1.16 |  | ул.Новослободская | 756,0 | 1 376,2 | 536,8 | 839,4 |  |
| 1.17 |  | ул.Полигонная | 4 136,0 | 2 871,1 | 1 119,9 | 1 751,2 |  |
| 1.18 |  | ул. Индустриальная | 7 555,0 | 4 501,1 | 1 755,7 | 2 745,4 |  |
| 1.19 |  | 1-й Силикатный пер. | 3 348,0 | 3 898,6 | 0,0 | 3 898,6 |  |
| 2 |  | Внутриквартальные проезды | 18 668,0 | 19 674,2 | 0,0 | 19 674,2 |  |
| 2.1 |  | подъезд от Олимпийского пр-та к д.15, корп.13 по Олимпийскому пр-ту | 2 960,0 | 2 076,6 | 0,0 | 2 076,6 |  |
| 2.2 |  | подъезд к контейнерной площадке д.11, корп.4 по ул. Юбилейная | 431,0 | 464,5 | 0,0 | 464,5 |  |
| 2.3 |  | проезд от ул.Матросова к д/садам №6,21 | 775,0 | 534,7 | 0,0 | 534,7 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2.4 |  | проезд от ул. Щербакова на ул. Терешковой (между лицеем №17 и детским садом "Щелкунчик") | 2 088,0 | 1 657,2 | 0,0 | 1 657,2 |  |
| 2.5 |  | проезд от ул.Ак.Каргина на ул.Медицинская (к моргу) | 3 907,0 | 4 599,0 | 0,0 | 4 599,0 |  |
| 2.6 |  | парковка на ул. Яузская аллея (в торце РУК и д.10, корп.2 по ул. Семашко) | 1 010,0 | 1 703,5 | 0,0 | 1 703,5 |  |
| 2.7 |  | подъезд от ул. В.Волошиной к д.5 по ул. 3-я Крестьянская | 2 150,0 | 1 471,3 | 0,0 | 1 471,3 |  |
| 2.8 |  | парковочный карман у платформы "Строитель" со стороны ул. Фурманова | 698,0 | 1 196,8 | 0,0 | 1 196,8 |  |
| 2.9 |  | парковочный карман у платформы "Челюскинская" со стороны пр-та Старых Большевиков | 316,0 | 548,5 | 0,0 | 548,5 |  |
| 2.10 |  | парковочная площадка и тротуар вдоль забора детского сада № 72 (ул. Троицкая д.5А) | 523,0 | 915,6 | 0,0 | 915,6 |  |
| 2.11 |  | проезд с ул. 2-я Институтская к центральным воротам МГУ леса | 687,0 | 594,3 | 0,0 | 594,3 |  |
| 2.12 |  | подъезд и дорожка вдоль ж/дороги к платформе "Строитель" | 1 578,0 | 1 882,1 | 0,0 | 1 882,1 |  |
| 2.13 |  | конечная остановка мкр. Челюскинский | 655,0 | 1 303,7 | 0,0 | 1 303,7 |  |
| 2.14 |  | проезд вдоль ул.Троицкая д.5,7,9 | 890,0 | 726,4 | 0,0 | 726,4 |  |
| 3 |  | Дворовые территории | 57 224,7 | 59 692,9 | 0,0 | 59 692,9 |  |
| 3.1 |  | парковочная площадка Олимпийский пр-т, д.18, корп.2 | 446,0 | 532,0 | 0,0 | 532,0 |  |
| 3.2 |  | парковочный карман Олимпийский пр-т, д.26, корп.3 | 195,0 | 374,2 | 0,0 | 374,2 |  |
| 3.3 |  | парковка д.25 по ул. Летная | 95,0 | 184,8 | 0,0 | 184,8 |  |
| 3.4 |  | проезд вдоль д.3, корп.3 по ул.Юбилейная | 805,0 | 721,7 | 0,0 | 721,7 |  |
| 3.5 |  | проезд вдоль д.16, корп.3 по ул. Летная | 1 015,0 | 705,1 | 0,0 | 705,1 |  |
| 3.6 |  | проезд вдоль д.36, корп.3 по ул.Летная с парковочным карман и тротуаром | 1 768,0 | 1 918,2 | 0,0 | 1 918,2 |  |
| 3.7 |  | парковочная площадка ул. Летная, д.29, корп.1,2 | 365,0 | 606,2 | 0,0 | 606,2 |  |
| 3.8 |  | проезд вдоль д.37, корп.2 по ул. Юбилейная с уширеним и парковками (тротуар) | 1 548,0 | 2 200,1 | 0,0 | 2 200,1 |  |
| 3.9 |  | проезд вдоль д.8 по ул.Матросова | 616,0 | 833,0 | 0,0 | 833,0 |  |
| 3.10 |  | парковочный карман ул. Крупской, д.3 | 84,0 | 211,5 | 0,0 | 211,5 |  |
| 3.11 |  | парковочная площадка Новомытищинский пр-т, д.39, корп.2,4 | 440,0 | 865,6 | 0,0 | 865,6 |  |
| 3.12 |  | проезд д.41, корп.1 по Новомытищинскому пр-ту (пожарный проезд) | 260,0 | 407,5 | 0,0 | 407,5 |  |
| 3.13 |  | парковочная площадка Новомытищинский пр-т, д.45, корп.3,4 | 368,0 | 610,1 | 0,0 | 610,1 |  |
| 3.14 |  | парковочная площадка Новомытищинский пр-т, д.45, корп.6 | 187,0 | 369,5 | 0,0 | 369,5 | МКУ УКС ЖКХ |
| 3.15 |  | проезд вдоль д.25, корп.2 по ул. Юбилейная (пожарный проезд) | 834,0 | 1 770,9 | 0,0 | 1 770,9 |  |
| 3.16 |  | проезд вдоль д.25, корп.2 по ул. Юбилейная | 1 375,0 | 1 008,9 | 0,0 | 1 008,9 |  |
| 3.17 |  | проезд вдоль д.25, корп.1 по ул. Юбилейная | 1 911,0 | 1 533,0 | 0,0 | 1 533,0 |  |
| 3.18 |  | проезд вдоль д.26 по ул. Колпакова | 1 899,0 | 1 230,0 | 0,0 | 1 230,0 |  |
| 3.19 |  | проезд вдоль д.28, корп.1,2 по ул. Колпакова | 2 206,0 | 1 845,9 | 0,0 | 1 845,9 |  |
| 3.20 |  | проезд между д.40, корп.1,2 и д.40, корп.3 по ул. Колпакова | 1 688,0 | 1 770,4 | 0,0 | 1 770,4 |  |
| 3.21 |  | проезд вдоль д.42, корп.1,2,3 по ул. Колпакова с пожарным проездом | 2 911,0 | 2 108,3 | 0,0 | 2 108,3 |  |
| 3.22 |  | проезд вдоль д.5, корп.1 по ул. Станционная | 3 804,0 | 2 334,1 | 0,0 | 2 334,1 |  |
| 3.23 |  | проезд вдоль д.4, корп.2 по ул. Шараповская | 891,0 | 529,1 | 0,0 | 529,1 |  |
| 3.24 |  | ул. Матросова д.1а, д.3а, ул. Институтская, д2, д.2А, д.4, проезд вдоль д.2, д.4 по ул. Институтская с расширением и парковками | 1 964,0 | 2 251,7 | 0,0 | 2 251,7 |  |
| 3.25 |  | проезд вдоль д. 29А по ул. Ак. Каргина | 528,0 | 471,2 | 0,0 | 471,2 |  |
| 3.26 |  | проезд вдоль д.32 по ул. Ак.Каргина | 872,0 | 706,0 | 0,0 | 706,0 |  |
| 3.27 |  | проезд вдоль д.34 по ул. Ак.Каргина | 841,0 | 725,8 | 0,0 | 725,8 |  |
| 3.28 |  | проезд вдоль д.13 по 2-му Первомайскому пр-ду | 997,0 | 1 310,1 | 0,0 | 1 310,1 |  |
| 3.29 |  | проезд вдоль д.111, корп.1А,2 Ярославское шоссе | 2 343,3 | 1 869,1 | 0,0 | 1 869,1 |  |
| 3.30 |  | парковочный карман в торце д.40, корп.4, д.43, корп.2 по ул. Ак.Каргина | 271,0 | 488,2 | 0,0 | 488,2 |  |
| 3.31 |  | парковочный карман по ул. Семашко, д.6, корп.3 | 180,0 | 332,2 | 0,0 | 332,2 |  |
| 3.32 |  | проезд вдоль д.17, д.17, корп.1 по ул. Семашко | 3 686,0 | 2 049,8 | 0,0 | 2 049,8 |  |
| 3.33 |  | проезд вдоль д.37, ул. Семашко (ул. Луначарского ) | 1 210,0 | 717,2 | 0,0 | 717,2 |  |
| 3.34 |  | проезд вдоль д.1, корп.1 по ул. 1-я Крестьянская | 978,7 | 1 193,8 | 0,0 | 1 193,8 |  |
| 3.35 |  | проезд вдоль д.21 по ул. 3-я Парковая | 1 178,0 | 1 531,6 | 0,0 | 1 531,6 |  |
| 3.36 |  | парковочный карман по ул.1-я Пролетарская, д.3 | 499,0 | 825,4 | 0,0 | 825,4 |  |
| 3.37 |  | проезд вдоль д.47, корп.1 по ул. Силикатная с пожарным проездом и парковками | 913,0 | 1 584,6 | 0,0 | 1 584,6 |  |
| 3.38 |  | проезд вдоль д.47, корп.3 по ул. Силикатная | 753,0 | 975,0 | 0,0 | 975,0 |  |
| 3.39 |  | проезд вдоль д.49, корп.3 по ул. Силикатная с парковками | 735,0 | 1 418,1 | 0,0 | 1 418,1 |  |
| 3.40 |  | проезд вдоль д.15, корп.1 по Олимпийскому пр-ту с подъездом к контейнерной площадке у д.15, корп.2 по Олимпийскому пр-ту | 1 436,0 | 939,0 | 0,0 | 939,0 |  |
| 3.41 |  | проезд от д.10, корп.2 по Новомытищинскому пр-ту на ул. Комарова вдоль д.3, д.5 по ул.Комарова | 3 790,0 | 3 360,0 | 0,0 | 3 360,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 3.42 |  | проезд вдоль д.4 по 2-ому Щелковскому проезду | 62,0 | 59,9 | 0,0 | 59,9 |  |
| 3.43 |  | парковочный карман у д.14/16 по ул. 2-я Калининградская | 213,0 | 330,1 | 0,0 | 330,1 |  |
| 3.44 |  | проезд и тротуар по ул.1-я Институтская (от д.6 до 3-го Институтского пр-да) | 1 140,0 | 1 037,3 | 0,0 | 1 037,3 |  |
| 3.45 |  | проезд и тротуар от д.22, корп.2 по ул. В.Волошиной к д.5 по ул.3-я Крестьянская | 285,0 | 285,8 | 0,0 | 285,8 |  |
| 3.46 |  | парковочный карман ул.Летная д.27 | 744,0 | 1 009,3 | 0,0 | 1 009,3 |  |
| 3.47 |  | парковочные карманы ул.Юбилейная д.39 | 1 878,0 | 3 397,2 | 0,0 | 3 397,2 |  |
| 3.48 |  | расширение парковочных карманов ул.Юбилейная д.33 | 321,0 | 786,2 | 0,0 | 786,2 |  |
| 3.49 |  | расширение парковочных карманов ул.Юбилейная д.37 к.1 | 567,0 | 624,1 | 0,0 | 624,1 |  |
| 3.50 |  | парковочный карман ул. 2-я Пролетарская д. 5 и д.22 к. 2 по Олимпийскому пр-ту | 180,0 | 344,7 | 0,0 | 344,7 |  |
| 3.51 |  | ул. Первомайская д. 17 | 210,0 | 471,8 | 0,0 | 471,8 |  |
| 3.52 |  | ул. Медицинская д. 4Б | 434,0 | 614,1 | 0,0 | 614,1 |  |
| 3.53 |  | проезд ул. Ак. Каргина д. 38 к.3 | 802,2 | 1 106,1 | 0,0 | 1 106,1 |  |
| 3.54 |  | проезд ул.1-йРупасовский пер. д.5 | 1 061,0 | 1 180,8 | 0,0 | 1 180,8 |  |
| 3.55 |  | парковочный карман д.23а, д.23 к. 2 по ул.Крупская | 286,5 | 672,8 | 0,0 | 672,8 |  |
| 3.56 |  | парковочный карман 3-я Новая, д.30, д.32 | 155,0 | 353,8 | 0,0 | 353,8 |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дороги общего пользования | 48 321,4 | 57 248,4 | 0,0 | 57 248,4 |  |
| 1.1 |  | п. Пироговский, ул. Советская | 338,0 | 327,3 | 0,0 | 327,3 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 1.2 |  | д. Пирогово, ул. Зеленая | 2 726,0 | 2 639,6 | 0,0 | 2 639,6 |  |
| 1.3 |  | д. Пирогово, ул. Полевая | 574,0 | 555,8 | 0,0 | 555,8 |  |
| 1.4 |  | д. Свиноедово, проезд № 2 | 1 112,0 | 1 076,8 | 0,0 | 1 076,8 |  |
| 1.5 |  | д. Манюхино, ул. Водоводная | 774,0 | 749,5 | 0,0 | 749,5 |  |
| 1.6 |  | д. Ульянково, ул. Центральная | 200,0 | 193,7 | 0,0 | 193,7 |  |
| 1.7 |  | д. Юдино, ул. Полевая | 98,0 | 94,9 | 0,0 | 94,9 |  |
| 1.8 |  | д. Юдино, (проезд № 4) | 249,0 | 241,1 | 0,0 | 241,1 |  |
| 1.9 |  | д. Осташково, ул. Каштанская | 230,0 | 222,7 | 0,0 | 222,7 | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 1.10 |  | д. Сорокино, ул. Центральная | 1 944,0 | 1 882,4 | 0,0 | 1 882,4 |  |
| 1.11 |  | д. Сорокино, проезд №5 | 300 | 290,5 | 0,0 | 290,5 |  |
| 1.12 |  | д. Пруссы, проезд № 1 | 705,0 | 682,7 | 0,0 | 682,7 |  |
| 1.13 |  | п. Пироговский, ул. А.Долбина | 2 196,0 | 3 646,8 | 0,0 | 3 646,8 |  |
| 1.14 |  | д. Афанасово, ул.Березовая роща (д.2 парковка для а/м) | 196,0 | 414,5 | 0,0 | 414,5 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 1.15 |  | д. Беляниново, ул.Строительная (от д.2 до ул. Жемчужная) | 1 240,0 | 910,2 | 0,0 | 910,2 |  |
| 1.16 |  | д. Болтино, проезд от ул.Центральная до Осташковского шоссе | 357,0 | 388,4 | 0,0 | 388,4 |  |
| 1.17 |  | д. Бородино, ул.Сиреневая | 2 457,0 | 3 546,7 | 0,0 | 3 546,7 |  |
| 1.18 |  | д. Вешки, пер. Третьякова | 855,0 | 1 148,3 | 0,0 | 1 148,3 |  |
| 1.19 |  | д. Вешки, ул. Третьякова | 1 935,0 | 2 596,8 | 0,0 | 2 596,8 |  |
| 1.20 |  | д. Вешки, ул.Вешкинская (от ул.Центральная до пожарного выезда ТСЖ "Вешки -Сити") | 1 758,0 | 2 963,9 | 0,0 | 2 963,9 |  |
| 1.21 |  | д. Вешки, ул.Линейная (от въезда на кладбище №1 до №2) | 1 575,0 | 1 854,0 | 0,0 | 1 854,0 |  |
| 1.22 |  | д. Вешки, ул.Речная (от ул.Центральная до д.36) | 720,0 | 1 379,0 | 0,0 | 1 379,0 |  |
| 1.23 |  | д. Грибки, ул.Загородная (от пер.Тихий до ул. Кленовая) | 1 011,0 | 1 836,4 | 0,0 | 1 836,4 |  |
| 1.24 |  | д. Грибки, ул.Луговая (от д.47 до ул.Ивовая) | 798,0 | 649,4 | 0,0 | 649,4 |  |
| 1.25 |  | д. Грибки, ул.Полевая | 1 710,0 | 2 086,2 | 0,0 | 2 086,2 |  |
| 1.26 |  | д. Грибки, ул.Якорная | 643,0 | 1 308,1 | 0,0 | 1 308,1 |  |
| 1.27 |  | д. Новоалександрово, подъезд к муниципальной зоне отдыха "Новоалександрово" | 672,0 | 837,5 | 0,0 | 837,5 |  |
| 1.28 |  | д. Погорелки, проезд от Погорельского пр. до ул.Полевая | 880,0 | 1 366,1 | 0,0 | 1 366,1 |  |
| 1.29 |  | д. Подрезово, ул.Пляжная | 1 314,0 | 1 782,7 | 0,0 | 1 782,7 |  |
| 1.30 |  | д. Сгонники, ул.Угловая | 2 678,0 | 3 189,2 | 0,0 | 3 189,2 |  |
| 1.31 |  | д. Терпигорьево, ул. Голубого залива (от д.23 до д.35) | 1 080,0 | 723,5 | 0,0 | 723,5 |  |
| 1.32 |  | д. Ховрино, ул.2-я Полевая | 944,0 | 2 051,1 | 0,0 | 2 051,1 |  |
| 1.33 |  | п. Вешки от церкви до Липкинского шоссе | 2 176,0 | 2 034,4 | 0,0 | 2 034,4 |  |
| 1.34 |  | п. Поведники, пер.Овражный | 1 427,0 | 1 104,7 | 0,0 | 1 104,7 |  |
| 1.35 |  | п. Поведники, расширение стоянки для а/м у д.2 по ул.Ветеранов | 395,2 | 748,2 | 0,0 | 748,2 |  |
| 1.36 |  | п. Поведники, расширение стоянки для а/м у д.4 по ул.Санаторная | 215,0 | 418,3 | 0,0 | 418,3 |  |
| 1.37 |  | д. Аббакумово ул. Тихая | 1915 | 913,9 | 0,0 | 913,9 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.38 |  | д. Степаньково ул. Объездная | 2232,2 | 2 962,8 | 0,0 | 2 962,8 |  |
| 1.39 |  | п. Борец | 2361 | 2 767,0 | 0,0 | 2 767,0 |  |
| 1.40 |  | п. Румянцево, ул. Водная | 2048 | 1 659,4 | 0,0 | 1 659,4 |  |
| 1.41 |  | п. Румянцево, ул. Центральная | 1283 | 1 003,9 | 0,0 | 1 003,9 |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2016 год: |  |  | 240 117,1 | 241 875,9 | 20 000,0 | 221 875,9 |  |
| * Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |

Список №2 к перечню мероприятий подпрограммы 1

Адресный перечень тротуаров городского округа Мытищи на проведение устроительных работ и ремонта*

подпрограммы №1 «Дорожное хозяйство городского округа Мытищи»

| № п/п | Адрес объекта | Источники финансирования | Проектная мощность (кв.м.) | Финансирование, (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| Город Мытищи |  |  | 16 202,4 | 35 929,6 | МКУ УКС ЖКХ |
| 1 | Тротуары в плиточном исполнении | Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 072,0 | 24 938,4 |  |
| 1.1 | Новомытищинский пр-т (ТЦ "Красный Кит") |  | 691,00 | 1 772,5 |  |
| 1.2 | дорожка от д.21, корп.3 по Олимпийскому пр-ту вдоль ограждения СОШ №16 с подходом к д.7 по ул. Рождественская |  | 632,00 | 2 625,6 |  |
| 1.3 | продолжение ул. Щербакова (к р. Яузе) |  | 978,00 | 2 712,7 |  |
| 1.4 | проезд у автостанции (М-Юни до светофора) |  | 229,00 | 760,7 |  |
| 1.5 | ул. Силикатная вдоль школы №9 |  | 606,00 | 1 751,3 |  |
| 1.6 | ул. Силикатная от ул. Угольная до д.47, корп.1 |  | 1080,00 | 3 309,8 |  |
| 1.7 | ул. Силикатная от ж/д переезда "Таркет" до д.31а по ул. Силикатная |  | 945,00 | 2 771,6 |  |
| 1.8 | ул. Силикатная (четная сторона от остановки "Стройперлит" до ул. Стрелковая) |  | 1226,00 | 3 838,6 |  |
| 1.9 | дорожка от проезда к ГСК 36 до школы №10 |  | 120,00 | 449,4 |  |
| 1.10 | ул. Летная д.24, корп.1 (тротуар вдоль жилых подъездов) |  | 427,00 | 850,0 |  |
| 1.11 | ул. Летная д.22, корп.2( тротуар вдоль жилых подъездов) |  | 182,00 | 353,8 |  |
| 1.12 | 2-й Щелковский пр-д, от ТЦ "Леонидовка" до д.5, корп.2 |  | 227,00 | 780,3 |  |
| 1.13 | Новомытищинский пр-т, д.49, корп.1, д.49, корп.2 (вблизи детской площадки) |  | 168,00 | 729,7 |  |
| 1.14 | тротуар ул.Летная д.24 к.1 Остановка "Экобазар" |  | 272 | 1 282,2 |  |
| 1.15 | тротуар 2-й Щелковский пр-д от д.38 к.1 по ул.Ак.Каргина до д.11 по 2-му Щелковскому пр-ду |  | 289,00 | 950,2 |  |
| 2 | Тротуары (асфальтобетонное покрытие) |  | 8 130,4 | 10 991,2 |  |
| 2.1 | ул. 1-я Крестьянская (от ул. В.Волошиной до моста через р. Яуза) |  | 487,00 | 332,5 |  |
| 2.2 | ул. Комарова ( от ул. Белобородова до 1-го Рупасовксого пер.) |  | 2493,00 | 1 823,4 |  |
| 2.3 | тротуар от д.44 по ул.Юбилейная к д/саду №65 |  | 396,00 | 785,5 |  |
| 2.4 | от Бульвара Ветеранов (вдоль забора школы №4) вдоль торца д.28 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 398,00 | 608,8 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2.5 | дорожка от д.29, корп.1 по ул. Летная к СОШ №24 |  | 47,00 | 80,2 |  |
| 2.6 | ул. В. Волошиной от д.60 до д.72 |  | 571,00 | 753,4 |  |
| 2.7 | от д.36 по ул. Ак.Каргина к детскому саду № 51 |  | 71,00 | 40,3 |  |
| 2.8 | дорожка от спортплощадки к музыкальной школе Ак.Каргина, д.38, корп.4 |  | 164,00 | 139,5 |  |
| 2.9 | дорожка от школы №3 к д.36, корп.4 по ул. Ак.Каргина |  | 151,00 | 97,3 |  |
| 2.10 | ул. Попова переход через ж/дорогу |  | 46,00 | 49,8 |  |
| 2.11 | от ул. Силикатная к поликлинике №3 |  | 156,00 | 567,2 |  |
| 2.12 | от д.49, корп.3 ул.Силикатная к остановке на ул.Стрелковая |  | 34,00 | 141,3 |  |
| 2.13 | тротуар от ул.Летная к д.16, корп.3 по ул. Летная |  | 109,00 | 186,8 |  |
| 2.14 | дорожка от д. 25 по ул. Мира до ул. Мира |  | 44,00 | 65,3 |  |
| 2.15 | дорожка и лестничный сход от д.34, корп.2 по ул. Колпакова к ДОУ "Гуси-Лебеди" (вблизи д.38, корп.2 по ул. Колпакова) |  | 33,00 | 59,0 |  |
| 2.16 | тротуар от ж/д переезда на ул. Силикатная к пешеходному переходу через ж/дорогу на ул. Коминтерна |  | 120,00 | 364,2 |  |
| 2.17 | дорожки между лицеем №2 и д.38 к.1 по ул.Ак.каргина на территории общего пользования |  | 443,00 | 538,4 |  |
| 2.18 | тротуар 1-й Рупасовикй пер. (участок от д.5 до д.1/25) |  | 117,00 | 195,1 |  |
| 2.19 | устройство пандуса.д.15 к.18 по Олимпийскому пр-ту |  | 64,20 | 277,9 |  |
| 2.20 | ул.3-я Крестьянская д.21 |  | 97,20 | 296,8 |  |
| 2.21 | 1-й Трудовой пер., д.7 |  | 95,00 | 345,6 |  |
| 2.22 | ул. 3-я Новая |  | 886,00 | 1 911,5 |  |
| 2.23 | от моста через р.Яуза к д.5 ул.3-я Крестьянская |  | 516,00 | 527,1 |  |
| 2.24 | тротуар вдоль д. 38 к.6 по ул. Ак. Каргина |  | 472,00 | 589,8 |  |
| 2.25 | дорожки от д.11 к.2 и д.7 по ул. Юбилейная к д.9 по ул.Юбилейная |  | 120,00 | 214,5 |  |
| Сельская территория |  |  |  |  |  |
| 1 | Тротуары |  | 3 701,6 | 7 739,7 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 1.1 | д. Афанасово, от спортивной площадки до пер.Тихий |  | 119,0 | 267,5 |  |
| 1.2 | д. Беляниново, ул.Зеленая от КПП до д.6 |  | 498,0 | 1 522,4 |  |
| 1.3 | д. Бородино, от ул.Центральная до ул.Сиреневая | Средства бюджета городского округа Мытищи | 245,0 | 326,4 | МКУ «ТУ «Мытищинское» |
| 1.4 | д. Челобитьево, ул.Шоссейная от д.72 до д.138 |  | 938,0 | 1 342,6 |  |
| 1.5 | п. Вешки, ул.Северная |  | 829,4 | 2 429,9 |  |
| 1.6 | п. Вешки, ул.Центральная от д.1 до ул. Третьякова |  | 1 011,0 | 1 471,9 |  |
| 1.7 | п. Поведники, от д.4 до д.13 по ул. Ветеранов |  | 61,2 | 379,0 |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2016 год: |  |  | 19 904,0 | 43 669,3 |  |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования

Список №3 к перечню мероприятий подпрограммы 1

Адресный перечень устройства парковочных мест на территории городского округа Мытищи *

подпрограммы №1 «Дорожное хозяйство городского округа Мытищи»

| № п/п | Адрес объекта | Источники финансирования | Проектная мощность (машиномест) | Финансирование, (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
|  | I. Очаги скопления транспортных средств в жилых зонах (новая застройка, исторически сложившаяся жилая застройка) |  |  |  |  |
| 1 | Парковочные карманы вдоль улично-дорожной сети | Средства бюджета городского округа Мытищи | 286 |  | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.1 | мкр.24 |  | 35 |  |  |
| 1.2 | мкр.37 |  | 70 |  |  |
| 1.3 | мкр.18а |  | 35 |  |  |
| 1.4 | мкр.36 |  | 116 |  |  |
| 1.5 | мкр.21 |  | 30 |  |  |
| 2 | Плоскостные парковки | Средства бюджета городского округа Мытищи | 470 |  | МКУ УКС ЖКХ |
| 2.1 | мкр.21 |  | 60 |  |  |
| 2.2 | мкр.24 |  | 185 |  |  |
| 2.3 | мкр.14(ул.Троицкая, 5а) |  | 120 |  |  |
| 2.4 | мкр.5,10,10а |  | 45 |  |  |
| 2.5 | мкр.4,12,12 |  | 60 |  |  |
| 3 | Придомовая территория, иные типы парковок |  | 149 |  |  |
| 3.1 | п.Дружба |  | 15 |  | МКУ УКС ЖКХ |
| 3.2 | мкр. 8,9 |  | 15 |  |  |
| 3.3 | п. Жостово д. 58 |  | 23 |  | МКУ «ТУ «Пироговский» |
| 3.4 | п. Пирогово д. 19 |  | 21 |  |  |
| 3.5 | п. Здравница д. 1 |  | 17 |  |  |
| 3.6 | п. КВХ д. 1 |  | 36 |  |  |
| 3.7 | п. КВХ у детского сада |  | 12 |  |  |
| 3.8 | р.п. Пироговский у «Мясная лавка» |  | 10 |  |  |
|  | II. Очаги вблизи пассажирообразующихся узлов (территории вблизи ж/д станций, автовокзалов (автостанций)) |  |  |  |  |
| 1 | Парковочные карманы вдоль улично-дорожной сети | Средства бюджета городского округа Мытищи | 85 |  | МКУ УСК ЖКХ |
| 1.1 | ж/д станция Строитель |  | 70 |  |  |
| 1.2 | ж/д станция Челюскинская |  | 15 |  |  |
|  | III. Очаги у объектов притяжения (торгово-офисные центры, объекты социального значения, рекреационные зоны) |  |  |  |  |
| 1 | Плоскостные парковки | Средства бюджета городского округа Мытищи | 250 |  | МКУ УКС ЖКХ |
| 1.1 | устройство парковочной площадки перед въездом на территорию центральной больницы |  | 250 |  |  |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2016 год: |  |  | 1240 | 53 144,0 |  |

Список №4 к перечню мероприятий подпрограммы 1

Адресный перечень объектов обустройства гостевых автостоянок на территории городского округа Мытищи*

подпрограммы №1 «Дорожное хозяйство городского округа Мытищи»

| № п/п | Адрес объекта | Источники финансирования | Проектная мощность (пог.м.) | Финансирование, (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Хлябово, вблизи кладбища | Средства бюджета городского округа Мытищи | 100,0 | 1 554,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| Итого по городскому округу Мытищи на 2016 год: |  |  | 100,0 | 1 554,0 |  |

* Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования

Приложение №3
к Паспорту подпрограммы 1

Адресный перечень строительства, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети

подпрограммы №1 «Дорожное хозяйство городского округа Мытищи»

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (годы) | Проектная мощность (пог.м.) | Общая стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2016, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата цию, тыс. руб. | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. ПИР, строительство и реконструкция транспортных развязок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Благовещенская, ул.Юбилейная, ул.Троицкая | 2012 | 850,5 | 276 441,7 | 127 006,7 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 149 435,0 | 149 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2. | ул.Троицкая, ул.Центральная | 2012 | 260,0 | 38 769,8 | 1 440,8 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 37 329,0 | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 | 23 329,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| Итого по мероприятию 1.1.1.: |  |  | 1 110,5 | 315 211,5 | 128 447,5 | итого | 186 764,0 | 149 435,0 | 0,0 | 14 000,0 | 23 329,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. ПИР, строительство и реконструкция дорог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | от д. Бородино до д. Ховрино (ул. Богоявленская) | 2012 | 887,2 | 43 302,0 | 827,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 42 475,0 | 10,0 | 20 000,0 | 22 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2. | ул. Угольная | 2014 | 527,5 | 27 399,6 | 2 399,6 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 25 000,0 | 10,0 | 24 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 3. | ул. Селезнева | 2013 | 806,55 | 931 498,8 | 6 301,8 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 925 197,0 | 0,0 | 0,0 | 286 383,3 | 307 862,0 | 330 951,7 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 4. | ул. 2-я Первомайская | 2015 | 270,0 | 49 624,3 | 2 000,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 47 000,0 | 0,0 | 47 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
|  |  |  |  |  |  |  | 624,3 | 624,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | МБУ «УГиО» |
| 5. | ул. Силикатная | 2016 | 50,0 | 3 000,0 |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| Итого по мероприятию 1.1.2.: |  |  | 2 541,25 | 1 054 824,7 | 11 528,4 | итого | 1 043 296,3 | 3 644,3 | 91 990,0 | 308 848,3 | 307 862,0 | 330 951,7 | 0,0 |  |
| 1.1.3. ПИР, строительство и реконструкция иных объектов дорожно-мостового хозяйства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ливневая канализация по ул. Угольная | 2013 | 1 038,1 | 53 017,9 | 2 442,9 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 50 575,0 | 10,0 | 9 990,0 | 40 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 2. | ливневая канализация по1-му Силикатному переулку | 2016 | 500,0 | 2 815,0 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 815,0 | 2 815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| 3. | ливневая канализация по ул. В.Волошиной, д.17 | 2016 | 65,0 | 1 300,0 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Водосток» |
| 4. | пешеходный мост через р. Яуза в городском парке | 2016 | 120,0 | 70 000,0 | 0,0 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 70 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 23 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УКС ЖКХ |
| Итого по мероприятию 1.1.3: |  |  | 1 723,1 | 127 132,9 | 2 442,9 | итого | 124 690,0 | 4 125,0 | 21 990,0 | 63 575,0 | 35 000,0 | 0,0 | 86 875,0 |  |

| # Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # к Паспорту муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Мытищи на 2016-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт подпрограммы 2 "Развитие автомобильного пассажирского транспорта городского округа Мытищи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор подпрограммы |  | Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания пассажиров, включая развитие и модернизацию маршрутной сети транспортного сообщения, координацию работы всех перевозчиков. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | Развитие и укрепление материально-технической базы предприятий сферы транспортного обслуживания, создание новых технологических возможностей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | "Развитие автомобильного пассажирского транспорта городского округа Мытищи" | Администрация городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 391 669,7 | 120 031,0 | 143 713,8 | 99 260,1 | 14 332,4 | 14 332,4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 322 488,0 | 107 855,0 | 130 744,0 | 83 889,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 69 181,7 | 12 176,0 | 12 969,8 | 15 371,1 | 14 332,4 | 14 332,4 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | 1. Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения; 2. Обеспечение бесперебойного обслуживания пассажиров; 3. Ежегодное обеспечение социальных гарантий по перевозке льготной категории граждан по 13 (с 2017 года - по 14) муниципальным маршрутам регулярного сообщения по регулируемым тарифам; 4. Улучшение экологической обстановки за счет доведения уровня обеспеченности пассажирского автопарка подвижным составом более высокого экологического класса до 99,2% к концу 2018 года. |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы 2 «Развитие автомобильного пассажирского транспорта городского округа Мытищи»

(далее – подпрограмма 2)

Развитие автомобильного пассажирского транспорта для городского округа Мытищи также имеет весомое значение. Транспортный комплекс городского округа Мытищи представляет сегодня развитую систему, обеспечивающую потребности экономики муниципального образования. Важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры – это пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения.

## В границах городского округа Мытищи представлены и широко используются автомобильный и железнодорожный виды транспорта, однако основным средством транспортного сообщения между населенными пунктами являются перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

На сегодняшний день рынок оказания пассажирских транспортных услуг на территории городского округа Мытищи развивается как за счет государственного сектора перевозок, так и за счет привлечения хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности. Так, помимо крупнейшего перевозчика ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» перевозки пассажиров осуществляют еще 6 юридических лиц – ООО «Автолайн – Мытищи», ООО «Трансавтопрестиж», ООО «ТрансИнвест», ООО «КомБАТ», ООО «МАКСАВТО», ООО «ККБ-БУСЛАЙН». В распоряжении данных предприятий находится 380 единиц автобусов, которые осуществляют обслуживание населения.

На территории городского округа Мытищи утверждена маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок. В границах округа функционируют 13 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, и 19 муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам. Общая протяженность автобусных маршрутов по состоянию на 01.01.2016 составляет 257,0 км. В период с 2009 года по 2013 годы открыто 6 новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Данные маршруты являются беспересадочными, пассажиры различных микрорайонов без двойных затрат времени и денежных средств на передвижение могут добраться из одного до другого пункта города.

Принимая во внимание динамичные темпы развития комплексной застройки территории, строительство дополнительных и реконструкцию существующих автомобильных дорог городского округа Мытищи, планируется модернизация и расширение существующей муниципальной маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок с учетом пожеланий и обращений жителей.

Реализация мероприятий на обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, осуществляется через заключение муниципальных контрактов с исполнителями услуг в соответствии с действующим законодательством. Только за 2015 год по данным маршрутам перевезено 7 647,7 тыс.чел., из которых 5578,0 тыс.чел. составляют льготные категории граждан Москвы и Московской области, меры социальной поддержки которым предусмотрены действующим законодательством.

Кроме того, в дни пасхальных праздников и День Победы в ВОВ администрацией городского округа Мытищи ежегодно организуются бесплатные для населения перевозки пассажиров по специальным дополнительным маршрутам «Экспресс» – «Автовокзал – Олимпийский проспект – Волковское шоссе – Волковское кладбище и обратно», «Автовокзал – МКАД – Перловское кладбище – Осташковское кладбище – Волковское шоссе – Олимпийский проспект – Автовокзал», «Вешки – кладбище «Вешки». В 2014 году всего выполнен 321 рейс, перевезено 5208 пассажиров.

Также, начиная с 2009 года, в целях повышения профессионального мастерства, популяризации профессии водителя каждый год проводится Конкурс профессионального мастерства водителей пассажирского автотранспорта. Конкурс проводится как среди автотранспортных предприятий, выполняющих перевозки пассажиров маршрутами регулярных перевозок, так и среди организаций, осуществляющих перевозки пассажиров легковыми такси.

В целях повышения объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования и качества транспортного обслуживания населения осуществляется ежегодное плановое обновление автобусного парка. Вновь приобретаемые автобусы обладают улучшенными экологическими и экономическими характеристиками, позволяющими повысить уровень комфорта пассажиров. Одной из главных задач в обеспечении социальной гарантии транспортной доступности при перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам является наличие подвижного состава, оборудованного средствами беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Анализ состояния и комплекса реализуемых мер в сфере транспортного обслуживания населения муниципального образования свидетельствует о высокой социальной значимости задач обеспечения доступности транспортных услуг, повышения их качества и безопасности. Указанные вопросы носят комплексный характер, решение которых требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий органов местного самоуправления, перевозчиков. Реализация поставленных задач возможна в рамках программно-целевого метода, направленного на установление приоритетов развития транспортного обслуживания населения городского округа Мытищи.

Эффективность функционирования системы транспортного обслуживания населения планируется повысить за счет развития городского и пригородного транспортного сообщения, приобретения автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для осуществления перевозок пассажиров, развития инфраструктуры и повышения объемов и качества перевозок пассажиров. А также реализация комплекса мер, направленных на повышение координации деятельности транспортных организаций с целью обеспечения более высокого качества предоставляемых ими транспортных услуг, отвечающих требованиям безопасности.

- Цели и задачи муниципальной подпрограммы 2

Главными целями подпрограммы 2 является создание условий для устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах на территории городского округа Мытищи.

Реализация целей подпрограммы осуществляется посредством решения комплекса задач, входящих в состав подпрограммы.

В подпрограмме задачи сбалансированы по мероприятиям, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

- Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 2

Мероприятия структурированы по объемам финансирования по годам реализации подпрограммы и представлены в Приложении №2 к Паспорту подпрограммы 2. Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в Приложении №3 к Паспорту подпрограммы 2.

- Планируемые результаты реализации подпрограммы 2

Планируемые результаты реализации подпрограммы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в Приложении №1 к Паспорту подпрограммы 2.

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя, характеризующего достижение цели | Ед. изм. | Алгоритм расчета значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа Мытищи, в общей численности населения городского округа | % | Показатель определяется в соответствии с Методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов») по следующей формуле: , где: - среднегодовая численность постоянного населения городского округа (тыс. чел.); - численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром городского округа (тыс. чел.). Населенный пункт, находящийся на расстоянии менее 3-х километров от автобусной остановки и (или) железнодорожной станции, относится к обслуживаемому пункту. |
| 2 | Объем пассажирских перевозок | млн. чел. | Показатель определяется по данным транспортных организаций, выполняющих перевозки пассажиров и багажа маршрутами регулярных перевозок на территории городского округа Мытищи за отчетный и плановый периоды |
| 3 | Регулярность выполнения расписания движения | % | Показатель определяется как отношение количества выполненных по расписанию рейсов к общему плановому количеству рейсов, предусмотренных расписанием за месяц, квартал, год |
| 4 | Количество подвижного состава с низким полом | ед. | Показатель определяется на основании данных транспортных организаций |
| 5 | Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах городского округа Мытищи в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах округа на конец года (Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года) | % | Показатель определяется по данным транспортных организаций, выполняющих перевозки пассажиров и багажа маршрутами регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа Мытищи за отчетный период по следующей формуле: , где: - количество перевезенных пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области (тыс. чел); - общее количество перевезенных платных пассажиров (тыс. чел) |
| 6 | Протяженность муниципальной маршрутной сети | км | Показатель определяется на основании данных Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом городского округа Мытищи |
| 7 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года | % | Показатель определяется отношением количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам к общему количеству муниципальных маршрутов городского округа. |
| 8 | Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и нерегулируемым тарифам | ед. | Показатель определяется по данным ООО «ЕТК» за отчетный период по следующей формуле: dср=1nn=1jdi , где di=1jj-1jDjTj , где Dj – количество транзакций в день на j-м маршруте, Tj – количество терминалов в день на j-м маршруте, j – количество маршрутов, n – количество дней |
| 9 | Доля перевозчиков-юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения безналичной оплаты за проезд не менее 20% | % | По результатам отчетов перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов. Определяется процентным отношением количества перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов, у которых соотношение количества поездок по безналичной оплате за проезд составляет более 20 % количества перевезенных платных пассажиров, к общему количеству перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципальных бюджетов |
| 10 | Количество подвижного состава | Ед. | Показатель определяется на основании данных транспортных организаций на очередной год и плановый период |
| 11 | Доля подвижного состава, оборудованного системой ГЛОНАСС | % | Показатель определяется как отношение количества подвижного состава, оборудованного системой ГЛОНАСС, к общему количеству подвижного состава транспортных организаций |
| 12 | Средний возраст парка подвижного состава | год | Показатель исчисляется на основании данных транспортных организаций как отношение суммарного значения всех возрастов парка подвижного состава к общему количеству подвижного состава данного парка |
| 13 | Уровень обеспеченности пассажирского автопарка подвижным составом более высокого экологического класса | % | Показатель определяется на основании данных транспортных организаций как отношение количества единиц подвижного состава более высокого экологического класса (Евро-3 и выше) к общему количеству подвижного состава пассажирского автопарка |

- Контроль за ходом реализации подпрограммы 2

Ответственность за реализацию подпрограммы несет Муниципальный заказчик. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограммы 2 и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – первым заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограммы 2, координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель – управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Мытищи.

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации Мытищинского муниципального района от 06.10.2015 №2742 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи на 2016-2010 годы».

Приложение №1

к Паспорту подпрограммы  2

| Планируемые результаты реализации подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильного пассажирского транспорта городского округа Мытищи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Показатель реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа Мытищи | Другие источники (в разрезе) |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания пассажиров, включая развитие и модернизацию маршрутной сети транспортного сообщения, координацию работы всех перевозчиков. | 69 181,7 | 0,0 | 1.1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа Мытищи, в общей численности населения округа | % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  |  | 1.2. Объем пассажирских перевозок | млн. чел. | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
|  |  |  |  | 1.3. Регулярность выполнения расписания движения | % | не менее 98% | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
|  |  |  |  | 1.4. Количество подвижного состава с низким полом | ед. | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 |
|  |  |  |  | 1.5. Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах городского округа Мытищи в общем объеме платных пассажиров на муниципальных маршрутах округа на конец года (Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года) | % | 41 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 1.6. Протяженность муниципальной маршрутной сети | км | 269,9 | 257,0 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  |  |  |  | 1.7. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  |  | 1.8. Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и нерегулируемым тарифам | ед. | 91,97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1.9. Доля перевозчиков-юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения безналичной оплаты за проезд не менее 20% | % | 30 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и укрепление материально-технической базы предприятий сферы транспортного обслуживания, создание новых технологических возможностей. | 0,0 | 322 488,0 | 2.1. Количество подвижного состава | ед. | 166 | 169 | 172 | 175 | 175 | 175 |
|  |  |  |  | 2.2. Доля подвижного состава, оборудованного системой ГЛОНАСС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 2.3. Средний возраст парка подвижного состава | год | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | 2.4. Уровень обеспеченности пассажирского автопарка подвижным составом более высокого экологического класса | % | 98,2 | 98,9 | 98,9 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |

Приложение № 2

к Паспорту подпрограммы  2

| Перечень мероприятий подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильного пассажирского транспорта городского округа Мытищи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий (годы) | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания пассажиров, включая развитие и модернизацию маршрутной сети транспортного сообщения, координацию работы всех перевозчиков. | 2016 – 2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 913,6 | 69 181,7 | 12 176,0 | 12 969,8 | 15 371,1 | 14 332,4 | 14 332,4 | Управление транспорта и организации дорожного движения, автотранспортные предприятия | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан. |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа Мытищи | 2016 – 2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 913,6 | 69 181,7 | 12 176,0 | 12 969,8 | 15 371,1 | 14 332,4 | 14 332,4 | Управление транспорта и организации дорожного движения, автотранспортные предприятия | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан. |
| 1.1.1 | Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. | 2016 – 2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 819,1 | 63 591,1 | 10 520,6 | 11 859,9 | 14 227,6 | 13 491,5 | 13 491,5 | Управление транспорта и организации дорожного движения, автотранспортные предприятия | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан. |
| 1.1.2 | Транспортное обслуживание мероприятий городского округа Мытищи | 2016 – 2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 94,5 | 4 723,3 | 1 379,7 | 820,9 | 840,9 | 840,9 | 840,9 | Управление транспорта и организации дорожного движения, автотранспортные предприятия | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. |
| 1.1.3 | Проведение конкурса профессионального мастерства среди автотранспортных предприятий на переходящий Кубок Главы городского округа Мытищи. | 2016 – 2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 867,3 | 275,7 | 289,0 | 302,6 | - | - | Управление транспорта и организации дорожного движения, автотранспортные предприятия | Повышение уровня мастерства водителей, популяризация и пропаганда профессии "водитель" |
| 2. | Задача 2. Развитие и укрепление материально-технической базы предприятий сферы транспортного обслуживания, создание новых технологических возможностей. | 2016 – 2020 | Внебюджетные источники | 22 252,4 | 322 488,0 | 107 855,0 | 130 744,0 | 83 889,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Развитие и укрепление материально-технической базы предприятий сферы транспортного обслуживания, создание новых технологических возможностей. | 2016 – 2020 | Внебюджетные источники | 22 252,4 | 322 488,0 | 107 855,0 | 130 744,0 | 83 889,0 | 0,0 | 0,0 | Автоколонна №1375 филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»; ООО «Автолайн – Мытищи»; ООО «Трансавтопрестиж»; ООО «ТрансИнвест»; ООО «КомБАТ» | Повышение качества транспортного обслуживания населения |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт механической мойки | - | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Автоколонна №1375 филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» |  |
| 2.1.2 | Оборудование для цехов | - | Внебюджетные источники | 7 986,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Автоколонна №1375 филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» |  |
| 2.1.3 | Оборудование автомойки | 2016 г. | Внебюджетные источники | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «ТрансИнвест» | Повышение качества транспортного обслуживания населения |
| 2.1.4 | Закупка нового подвижного состава | всего | Внебюджетные источники | 13 432,0 | 319 448,0 | 106 220,0 | 130 033,0 | 83 195,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 – 2020 |  | 0,0 | 270 000,0 | 90 000,0 | 112 500,0 | 67 500,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «Автолайн – Мытищи» |  |
|  |  | 2016 – 2020 |  | 6 340,0 | 29 100,0 | 8 750,0 | 9 850,0 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «Трансавтопрестиж» |  |
|  |  | 2016 – 2020 |  | 7 092,0 | 13 500,0 | 5 200,0 | 5 400,0 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «ТрансИнвест» |  |
|  |  | 2016 – 2020 |  | 0,0 | 6 848,0 | 2 270,0 | 2 283,0 | 2 295,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «КомБАТ» |  |
| 2.1.5 | Закупка нового оборудования | 2016 – 2020 | Внебюджетные источники | 805,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «ТрансИнвест» |  |
| 2.1.6 | Установка системы ГЛОНАСС | всего | Внебюджетные источники | 29,0 | 2 040,0 | 635,0 | 711,0 | 694,0 | 0,0 | 0,0 |  | Оснащение парка подвижного состава предприятий системой ГЛОНАСС в полном объеме |
|  |  | 2016 – 2020 |  | 0,0 | 864,0 | 288,0 | 360,0 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «Автолайн – Мытищи» |  |
|  |  | 2016 – 2020 |  | 0,0 | 978,0 | 285,0 | 285,0 | 408,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «Трансавтопрестиж» |  |
|  |  | 2016 – 2020 |  | 29,0 | 87,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «ТрансИнвест» |  |
|  |  | 2016 – 2020. |  | 0,0 | 111,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «КомБАТ» |  |
| 3. | Итого по подпрограмме |  | Итого | 22 966,0 | 391 669,7 | 120 031,0 | 143 713,8 | 99 260,1 | 14 332,4 | 14 332,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 913,6 | 69 181,7 | 12 176,0 | 12 969,8 | 15 371,1 | 14 332,4 | 14 332,4 | Управление транспорта и связи, автотранспортные предприятия |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 22 252,4 | 322 488,0 | 107 855,0 | 130 744,0 | 83 889,0 | 0,0 | 0,0 | Автоколонна №1375 филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»; ООО «Автолайн – Мытищи»; ООО «Трансавтопрестиж»; ООО «ТрансИнвест»; ООО «КомБАТ» |  |

Приложение № 3

к Паспорту подпрограммы 2

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 2

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача №1: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания пассажиров, включая развитие и модернизацию маршрутной сети транспортного сообщения, координацию работы всех перевозчиков. |  |  |  |  |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Бюджет городского округа Мытищи | ## Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным автомобильным транспортом по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам на соответствующий финансовый год и плановый период по следующей формуле: ## , где: ## – количество авточасов нахождения рейсовых автобусов в наряде за год (кол-во авточасов в году); – стоимость 1 авточаса нахождения рейсовых автобусов в наряде (руб.) | Всего 2016-2020г.г.: 69181,7 (тыс.руб.); 2016 г.- 12 176,0 (тыс.руб.); 2017 г.- 12 969,8 (тыс.руб.); 2018 г.- 15 371,1 (тыс.руб.); 2019 г.- 14 332,4 (тыс.руб.); 2020г .- 14 332,4 (тыс.руб.) |  |
| Транспортное обслуживание мероприятий городского округа Мытищи | Бюджет городского округа Мытищи | ## Объем ассигнований на реализацию мероприятия рассчитан исходя из сложившихся затрат на данное мероприятие (2014-2015гг.) и с учетом индексации цен к уровню предыдущего года по следующей формуле: ## , где: ## – количество автобусов, привлекаемых к перевозкам пассажиров (ед.); ## – стоимость 1 часа работы автобуса (большой, малой вместимости) (руб./час); ## – общее время работы 1 ед. автобуса (час) |  |  |
| Проведение конкурса профессионального мастерства среди автотранспортных предприятий на переходящий Кубок главы городского округа Мытищи | Бюджет городского округа Мытищи | ## Объем ассигнований на реализацию мероприятия рассчитан исходя из сложившихся затрат на данное мероприятие (2012-2013гг.) и с учетом индексации цен к уровню предыдущего года по следующей формуле: ## , где: ## – затраты на приобретение наградной продукции (руб.); ## – затраты на приобретение ценных подарков (руб.); ## – затраты на организацию и проведение праздничной программы с участием художественных коллективов (руб.) |  |  |
| Задача №2: Развитие и укрепление материально-технической базы предприятий сферы транспортного обслуживания, создание новых технологических возможностей |  |  |  |  |
| Развитие и укрепление материально-технической базы предприятий сферы транспортного обслуживания, создание новых технологических возможностей | Внебюджетные источники | ## Объем ассигнований на реализацию мероприятий Задачи №2 определен в соответствии с затратами, предлагаемыми инвесторами (предприятиями-перевозчиками) на соответствующий финансовый год и плановый период | Подлежит ежегодному уточнению при формировании муниципальных программ на предстоящий год реализации. |  |

| Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Паспорту муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Мытищи на 2016-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт подпрограммы 3 "Безопасность дорожного движения городского округа Мытищи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор подпрограммы |  | Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы |  | Обеспечение безопасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | Совершенствование системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы |  | Повышение уровня безопасности дорожного движения на опасных участках улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | "Безопасность дорожного движения городского округа Мытищи" | Администрация городского округа Мытищи | Всего: в том числе: | 436 547,6 | 28 433,0 | 93 250,6 | 100 405,0 | 105 399,0 | 109 060,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи | 436 547,6 | 28 433,0 | 93 250,6 | 100 405,0 | 105 399,0 | 109 060,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | Сокращение количества участков концентрации дорожно-транспортных происшествий с 7 до 4 очагов аварийности в расчете на 1 млн. автомобиле-километров за период реализации подпрограммы; Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий более чем в 1,4 раза к уровню 2015 года; Оптимизация и поддержание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения; Обустройство 70 ед. автобусных остановок средствами безопасности пассажиров за 5 лет реализации подпрограммы; Ежегодная замена автопавильонов. |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения городского округа Мытищи»

(далее – подпрограмма 3)

Одним из приоритетов дорожно-транспортной политики городского округа Мытищи является обеспечение безопасности  дорожного движения на территории муниципалитета.

## По статистике ежегодно в Российской Федерации до 10% от общего числа машин попадают в дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), пострадавших в среднем 1,3 человека на каждое ДТП, из которых 10-15% погибших. В Московской области ситуация хуже среднероссийской на 4%.

Необходимость разработки и реализации муниципальной программы вызвана тем, что в обстановке высокой интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Мытищи обеспечение безопасности дорожного движения становится одной из серьезнейших социально-экономических задач.

Анализ состояния аварийности на автодорогах муниципалитета показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма продолжает оставаться высоким. Сложная обстановка с аварийностью на дорогах округа и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

  - низкая пропускная способность улично-дорожной сети из-за малого количества выездных дорог из округа;

  - ежегодное увеличение числа автотранспортных средств в округе;

  - увеличение перевозок личным транспортом;

  - нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования местного значения, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:

  - массовое пренебрежение требованиями и правилами безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

  - низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

  - недостатки организации и управления дорожным движением, а также несовершенство технических средств его регулирования;

  - отсутствие системы видеонаблюдения за организацией дорожного движения.

Следствиями такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

В городском округе Мытищи недостаточно отлажена система организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения (необходимо строительство транспортных развязок, эстакад над железнодорожными переездами, уширение проезжей части автодорог, регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения и т.д.).

Интересы городского округа Мытищи включают выполнение законов и поддержание правопорядка, создание достойных условий жизнедеятельности для граждан, проживающих на территории муниципалитета, что выливается в установление политической, экономической и социальной стабильности. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения это заключается:

  - в поддержке и совершенствовании системы обеспечения безопасности дорожного движения;

  - в совершенствовании и активизации работы с участниками дорожного движения;

  - в повышении уровня профилактической системы воздействия на население, с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

  - в повышении качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

  - в расширении работ по организации движения транспорта и пешеходов (в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения);

  - в ликвидации и профилактике возникновения опасных участков концентрации дорожно-транспортных происшествий;

  - совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;

  - в совершенствовании правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности.

Однако несмотря на принимаемые меры, ситуация на дорогах округа остается по-прежнему достаточно сложная. Комплексный подход принимаемых в данной подпрограмме мер направлен на создание безопасной среды для всех участников дорожного движения, позволяет стабилизировать и регулировать ситуацию на дорогах, являясь логическим продолжением мероприятий, реализуемых в предшествующие годы, в рамках целевых программ муниципальных образований Мытищинского муниципального района.

- Цели и задачи муниципальной подпрограммы 3

Реализация целей муниципальной программы осуществляется посредством решения комплекса задач, входящих в ее состав подпрограмм, а именно по подпрограмме 3:

  - обеспечение безопасного поведения участников дорожного движения;

  - совершенствование системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.

В подпрограмме задачи сбалансированы по мероприятиям, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

- Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 3

Мероприятия структурированы по объемам финансирования по годам реализации подпрограммы и представлены в Приложении №2 к Паспорту подпрограммы 3. Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Мытищи на соответствующий финансовый год.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в Приложении №3 к Паспорту подпрограммы 3.

- Планируемые результаты реализации подпрограммы 3

Планируемые результаты реализации подпрограммы структурированы по задачам и годам их достижения и представлены в Приложении №1 к Паспорту подпрограммы 3.

- Контроль за ходом реализации подпрограммы 3

Ответственность за реализацию подпрограммы несет Муниципальный заказчик. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограммы 3 и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципальной программы – первым заместителем главы администрации городского округа Мытищи.

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограммы 3, координацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет ответственный исполнитель – управление транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Мытищи.

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации Мытищинского муниципального района от 06.10.2015 №2742 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Мытищи на 2016-2010 годы».

| Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| к Паспорту подпрограммы 3 |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы 3 |  |  |
| "Безопасность дорожного движения городского округа Мытищи" |  |  |

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Мероприятие, направленное на достижение показателя (в соответствии с утверждённым перечнем мероприятий). | Коэффициент | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы/группа приоритетности | Единица измерения | Отчётный базовый период/Базовое значение показателя (2015 г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Мытищи |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасного поведения участников дорожного движения | 29 147,9 | Обустройство автобусных остановок средствами безопасности (список №1) | 1 | 1.1. Количество остановочных пунктов обустроенных средствами безопасности пассажиров | шт | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  |  | Замена автопавильонов на маршрутах регулярного сообщения пассажирского автотранспорта (список №2) | 1 | 1.2. Количество заменённых автопавильонов на новые | шт | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | 386 962,7 | Строительство заездных карманов для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети (список №3, п. 1) | 1 | 2.1. Количество обустроенных заездных карманов | шт | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  | Обустройство островков безопасности для исключения стоянки автотранспорта | 1 | 2.2. Количество обустроенных островков безопасности | шт | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на опасных участках улично-дорожной сети | 20 437,0 | Отделение улично-дорожной сети от тротуаров перильными ограждениями для исключения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть Обрезка зеленых насаждений, ограничивающих видимость технических средств организации дорожного движения. Обустройство и ремонт искусственных неровностей на дорогах | 1 | 3.1. Снижение смертности от дорожно - транспортных происшествий | количество погибших на 100 тыс. населения | 17,77 | 12,22 | 11,82 | 10,43 | 10 | 10 |
|  |  |  | Разработка мероприятий направленных на устранение мест концентрации ДТП, снижение тяжести их последствий. | 1 | 3.2. Количество ликвидированных мест концентрации ДТП | кол-во ДТП на 1 млн.авт.-км | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Паспорту подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Безопасность дорожного движения городского округа Мытищи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий (годы) | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в 2015 году (тыс.руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечение безопасного поведения участников дорожного движения | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 578,7 | 29 147,9 |  | 2 280,3 | 5 997,6 | 6 720,0 | 6 950,0 | 7 200,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Соблюдение требований к транспортному обслуживанию населения | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 578,7 | 29 147,9 |  | 2 280,3 | 5 997,6 | 6 720,0 | 6 950,0 | 7 200,0 | УТиОДД |  |
| 1.1.1 | Обустройство автобусных остановок средствами безопасности (список №1) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 221,0 | 1 947,9 |  | 180,3 | 397,6 | 420,0 | 450,0 | 500,0 | МКУ УКС ЖКХ | Установка ограничительных столбиков на остановочных пунктах |
| 1.1.2 | Замена автопавильонов на маршрутах регулярного сообщения пассажирского автотранспорта (список №2) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 357,7 | 27 200,0 |  | 2 100,0 | 5 600,0 | 6 300,0 | 6 500,0 | 6 700,0 |  | Замена автопавильонов на остановочных пунктах |
| 1.1.3 | Рассмотрение обращений о выдаче специальных разрешений или запроса на согласование маршрутов движения транспортных средств, перевозящих опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  | УТиОДД | Выдача специального разрешения или согласование маршрута |
| 1.1.4 | Организация комиссионных обследований маршрутов регулярных перевозок (ежегодных, плановых и вновь открываемых) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт комиссионного обследования маршрутов регулярных перевозок |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 16 542,0 | 386 962,7 | 21 912,7 |  | 83 716,0 | 89 780,0 | 94 264,0 | 97 290,0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Формирование комплексной схемы организации дорожного движения улично-дорожной сети | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 16 542,0 | 386 962,7 | 21 912,7 |  | 83 716,0 | 89 780,0 | 94 264,0 | 97 290,0 | УТиОДД |  |
| 2.1.1 | Разработка проекта организации дорожного движения с составлением схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 16 500,0 | 2 900,0 |  | 3 100,0 | 3 300,0 | 3 500,0 | 3 700,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" | Составление схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки |
| 2.1.2 | Поддержание и обновление базы данных картографического модуля | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 700,0 | 12 700,0 | 2 100,0 |  | 2 200,0 | 2 500,0 | 2 800,0 | 3 100,0 | МКУ "ТУ "Мытищинское" | Нанесение технических средств ОДД, мест концентрации ДТП, расчёт вреда от перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам ГО Мытищи |
| 2.1.3 | Работа по оптимизации улично-дорожной сети в соответствии с комплексной схемой организации дорожного движения: | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 14 372,0 | 271 962,7 | 13 412,7 |  | 59 216,0 | 63 780,0 | 66 764,0 | 68 790,0 |  |  |
| 2.1.3.1 | Установка, переустановка, замена дорожных знаков в соответствии с проектом организации движения | 2016-2020 2016-2020 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 440,0 | 6 440,0 | 6 000,0 |  | 6 440,0 | 7 470,0 | 8 030,0 | 8 600,0 |  | Выполнение действующего законодательства в области обеспечения БДД |
|  |  |  |  |  |  | 5 200,0 |  |  |  |  |  | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
| 2.1.3.2 | Строительство заездных карманов для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети (список №3, п. 1) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 932,0 | 164 762,7 | 5 662,7 |  | 38 500,0 | 39 500,0 | 40 500,0 | 40 600,0 | МКУ УКС ЖКХ | Увеличение пропускной способности УДС |
| 2.1.3.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство заездных карманов (список №3, п. 2) | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 20 310,0 | 1 750,0 |  | 4 000,0 | 4 500,0 | 4 860,0 | 5 200,0 |  |  |
| 2.1.3.4 | Обустройство островков безопасности для исключения стоянки автотранспорта | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 50 350,0 | 0,0 |  | 10 276,0 | 12 310,0 | 13 374,0 | 14 390,0 |  |  |
| 2.1.4 | Обустройство пешеходных переходов светофорными объектами Т7 | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 320,0 | 85 700,0 | 3 400,0 |  | 19 200,0 | 20 200,0 | 21 200,0 | 21 700,0 |  | Выполнение действующего законодательства в области обеспечения БДД |
| 2.1.5 | Занижение бортового камня с целью плавного сопряжения тротуаров и проезжей части на пешеходных переходах | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 150,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.6 | Рассмотрение проектов организации дорожного движения при строительстве, реконструкции улично-дорожной сети, парковок около предприятий, торговых и развлекательных центров | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  | УТиОДД | Выполнение действующего законодательства в области обеспечения БДД |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения на опасных участках улично-дорожной сети | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 371,4 | 20 437,0 |  | 4 240,0 | 3 537,0 | 3 905,0 | 4 185,0 | 4 570,0 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий направленных на снижение риска ДТП | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 371,4 | 20 437,0 |  | 4 240,0 | 3 537,0 | 3 905,0 | 4 185,0 | 4 570,0 | УТиОДД |  |
| 3.1.1 | Отделение улично-дорожной сети от тротуаров перильными ограждениями для исключения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 597,6 | 5 397,0 |  | 1 500,0 | 832,0 | 945,0 | 1 020,0 | 1 100,0 | МКУ УКС ЖКХ | Установка перильных ограждений |
| 3.1.2 | Обрезка зеленых насаждений, ограничивающих видимость технических средств организации дорожного движения | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 200,0 | 7 950,0 |  | 1 300,0 | 1 450,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 900,0 |  | Обеспечение видимости технических средств ОДД |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  | МКУ "Леспаркхоз" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
| 3.1.3 | Обустройство и ремонт искусственных неровностей на дорогах | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 573,8 | 6 500,0 |  | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | МКУ УКС ЖКХ | Обустройство ИН |
| 3.1.4 | Разработка мероприятий направленных на устранение мест концентрации ДТП, снижение тяжести их последствий | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,0 | 590,0 |  | 340,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | УТиОДД | Снижение очагов аварийности |
| 3.1.5 | Анализ состояния аварийности, разработка предложений по совершенствованию ОДД | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Мытищи | Выявление очага аварийности |
| 3.1.6 | Участие в ежегодных комплексных проверках улично-дорожной сети | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Мытищи | Проверка УДС на предмет соответствия действующему законодательству |
| 3.1.7 | Участие в специальных проверках готовности дорожных, коммунальных организаций к эксплуатации дорог в зимний период | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка готовности дорожных организаций к эксплуатации в зимний период |
| 3.1.8 | Проверка соответствия средств технической организации дорожного движения нормативным документам и комплексной схеме организации дорожного движения | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт проверки технических средств ОДД комплексной схеме ОДД |
| 3.1.9 | Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения при производстве ремонтных, аварийных работ на проезжей части. Подготовка правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2016-2020 | Средства бюджета городского округа Мытищи | в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Мытищи | Подготовка постановлений по введению временных ограничений на дорогах общего пользования |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Средства бюджета городского округа Мытищи, в том числе: | 21 492,1 | 436 547,6 |  | 28 433,0 | 93 250,6 | 100 405,0 | 105 399,0 | 109 060,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 993,0 |  |  |  |  | МКУ УКС ЖКХ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 100,0 |  |  |  |  | МКУ "ТУ "Мытищинское" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  | МКУ "Леспаркхоз" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  | УТиОДД |  |

| Список №1 к перечню мероприятий подпрограммы 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список автобусных остановок на проведение работ по обустройству их средствами безопасности пассажиров * |  |  |  |
| № п/п | Адрес | Объем работ, ед. | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 2016 год |  |  |  |
| 1 | ул. Силикатная (Остановка «Лицей №2» в сторону ст. Мытищи) | 7 |  |
| 2 | ул. Ак. Каргина д.22 (остановка «ул. Первомайская» в сторону уп. Попова ) | 9 |  |
| 3 | ул. Ак. Каргина д.22 (остановка « ул. Первомайская» в сторону ст. Мытищи) | 11 |  |
| 4 | ул. Ак. Каргина (остановка мкр. Химик в сторону ул. Попова) | 11 |  |
| 5 | ул. Ак. Каргина (остановка мкр. Химик в сторону ст . Мытищи | 5 |  |
| 6 | ул. Попова (ост. «ул. Попова» конечная) | 7 |  |
| 7 | ул. Попова (ост.» ул. Попова» в сторону ст. Мытищи) | 10 |  |
| 8 | ул. 3-я Крестьянская (ост. «ул. 3-я Крестьянская». в сторону ст. Перловская) | 13 |  |
| 9 | ул. Колпакова (ост. «УВД» в сторону Волковского шоссе) | 12 |  |
| 10 | Новомытищинский пр-кт (ост. «НИИОХ» в сторону ст. Мытищи) | 14 |  |
| 11 | Новомытищинский пр-кт. (ост. «Сквер Стрекалова» в сторону ст. Мытищи) | 11 |  |
| 12 | Новомытищинский пр-кт (ост. «Сквер Стрекалова» в сторону «НИИОХ» | 11 |  |
| 13 | Новомытищинский пр-кт (ост. «Д/с «Сказка» в сторону « НИИОХ» | 12 |  |
| 14 | Новомытищинский пр-кт (ост. Д/с «Сказка» в сторону ст. Мытищи) | 7 |  |
| Итого на 2016 год: |  | 140 | 180,3 |
| * Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования |  |  |  |

|  | Список №2 к перечню мероприятий подпрограммы 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список автобусных остановок на маршрутах регулярного сообщения пассажирского автотранспорта для проведения работ по замене автопавильонов* |  |  |  |
| № п/п | Адрес | Объем работ, ед. | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 2016 год |  |  |  |
|  | Демонтаж - установка новых автопавильонов | 13 |  |
| 1.1. | ул. Попова (остановка ул. Попова в обе стороны) | 2 |  |
| 1.2. | ул. Колпакова д. 36, к. 1 (напротив) (остановка "ул. Колпакова" в сторону ул. Лётная) | 1 |  |
| 1.3. | ул. Силикатная (остановка "Лицей №2" в сторону пл. Челюскинская и обратно) | 2 |  |
| 1.4. | ул. Ак. Каргина д. 22 (остановка "ул. Пермомайская" в обе стороны) | 2 |  |
| 1.5. | 2-й Щёлковский пр-д (остановка "МГКБ" в обе стороны) | 2 |  |
| 1.6. | ул. Колпакова д. 25 (остановка "Школа № 28" в сторону НМП) | 1 |  |
| 1.7. | ул. Колпакова (остановка "Детский Центр" в сторону НМП) | 1 |  |
| 1.8. | ул. Ак. Каргина (остановка мкр. Химик в обе стороны) | 2 |  |
| 2. | Установка новых автопавильонов | 1 |  |
| 2.1. | ул. Лётная (остановка "Детская поликлиника" в сторону ул. Сукромка) | 1 |  |
| 3. | Установка демонтированных автопавильонов | 4 |  |
| 3.1. | ул. Шоссейная (остановка Челобитьево) | 1 |  |
| 3.2. | ул. Стрелковая д. 39Д (стрельбище Динамо) | 1 |  |
| 3.3. | ул. Силикатная (остановка ул. Стрелковая в мкр. Челюскинский) | 1 |  |
| 3.4. | ул. 1-я Рабочая (остановка "ул. Рабочая" в Перловку) | 1 |  |
| Итого на 2016 год: |  | 18 | 2 100,0 |
| * Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению по заявкам Заказчика в соответствии с финансовым обеспечением, предусмотренным на соответствующий финансовый год решением о бюджете муниципального образования |  |  |  |

|  | Список №3 к перечню мероприятий подпрограммы 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации, строительство заездных карманов |  |  |  |
| № п/п | Адрес | Объем работ, ед. | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 2016 |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | 10 | 1 750,0 |
| 1.1 | ул. Индустриальная (остановка "Новая" в сторону ул. Силикатная) | 1 |  |
| 1.2 | ул. Стрелковая (остановка "ул. Стрелковая" в сторону ул. Силикатная, конечная) | 1 |  |
| 1.3 | ул. Лётная д. 7 (остановка "Новая" в сторону ул. Колпакова, ул. Мира) | 2 |  |
| 1.4 | ул. Белобородова (остановка "Новая" у аптеки в сторону Олимпийского пр-та) | 1 |  |
| 1.5 | ул. Лётная (остановка "Арена Мытищи" в сторону б-ра Ветеранов) | 1 |  |
| 1.6 | Новомытищинский пр-т (остановка "Музыкальная школа" в сторону ул. Терешковой) | 1 |  |
| 1.7 | ул. 1-я Рабочая (в сторону пл. Тайнинская) | 1 |  |
| 1.8 | ул. В. Волошиной д. 20 (в обе стороны) | 2 |  |
| 2 | Строительство заездных карманов | 2 | 5 662,7 |
| 2.1 | 1-й Трудовой пер, д. 7 к.1 (остановка по требованию в ст. ст. Перловская) | 1 |  |
| 2.2 | ул. Лётная 27 (остановка "Детская поликлиника" в сторону ул. Сукромка) | 1 |  |
| 2.3 | ул. Силикатная (остановка "Дворец молодёжи" в сторону ст. Челюскинская) | 1 |  |
| 2.4 | ул. Колпакова (остановка "ул. Колпакова" в сторону ст. Мытищи) | 1 |  |
| Итого на 2016 год: |  | 12 | 7 412,7 |

Приложение №4

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса  городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий

муниципальной программы городского округа Мытищи «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса  городского округа Мытищи на 2016 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2016 год (контрольный срок), тыс.руб. |  |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети» | Подготовка технического задания, проведение согласований, утверждение размещение муниципального заказа на выполнение работ или оказание услуг (в течение года) | Управление ЖКХ и благоустройства | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети (пропускную способность и др.); |
| 2 | «Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети» | Подготовка технического задания, проведение согласований, утверждение размещение муниципального заказа на выполнение работ или оказание услуг (в течение года) | Управление ЖКХ и благоустройства | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | Приведение транспортно - эксплуатационных характеристик дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов, позволяющих обеспечить бесперебойную и надежную работу объектов дорожно-мостового хозяйства |
| 3 | «Ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Реализация комплекса мер по созданию парковочных мест на территории городского округа Мытищи» | Подготовка технического задания, проведение согласований, утверждение размещение муниципального заказа на выполнение работ или оказание услуг (в течение года) | Управление ЖКХ и благоустройства | 31.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | Увеличение количества парковочных мест |